БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

28.09.2017								                               № 37/72

г. Благовещенск

Заслушав информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015 - 2020 годы», учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

решила:

1. Принять информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015 - 2020 годы» к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства (А.Н. Вишневский).

Председатель Благовещенской

городской Думы                                                                                      С.В. Попов

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Благовещенска от 07.10.2014 № 4138

Программа состоит из 5 подпрограмм:

1.Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске

3. Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска

4. Благоустройство территории города Благовещенска

5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы:

В 2015 году лимиты бюджетных ассигнований предусмотрены в размере 492,9 млн. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 98,8 млн. руб.;

- областной бюджет – 68,7 млн. руб.;

- городской бюджет – 325,4 млн. рублей.

Освоение средств бюджетов всех уровней составило 62,0 % от выделенных лимитов. Финансирование составило 390,7 млн. руб., или 79,3 %.

Не освоение бюджетных средств в полном объеме обусловлено следующим: неиспользованием средств федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений Северного жилого района, г. Благовещенск в размере 98,8 млн. руб., погашением кредиторской задолженности и финансированием по факту выполненных работ.

В 2016 году лимиты бюджетных ассигнований составили 382,7 млн. рублей., в том числе:

- городской бюджет -  364,7 млн. руб.;

- областной бюджет – 15,0 млн. руб.;

- внебюджетные источники – 3,0 млн. рублей.

Процент освоения выделенных бюджетных и внебюджетных средств составил 91,1 % от доведенных лимитов на 2016 год. Финансирование составило 98,6 % (или 377,3 млн. руб.) из которых средств городского бюджета – 98,1 % (или 357,8 млн. руб.).

Не освоение в полном объеме сложилось за счет экономии бюджетных средств по итогам конкурсных процедур, погашения кредиторской задолженности прошлых лет.

На 2017 год на реализацию мероприятий программы предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 353,2 млн. руб., в том числе:

- городского бюджета - 323,9 млн. руб.;

- областного бюджета – 26,3 млн. руб.;

- внебюджетные источники – 3,0 млн. рублей.

По состоянию на 01.09.2017 лимиты бюджетных ассигнований освоены в объеме 229,2 млн. руб.,  что составляет 64,9 % от доведенных лимитов на 2017 год.

По проведенным мероприятиям муниципальных программ достигнуты следующие результаты.

1. Подпрограмма «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг»:

В целях реализации основного мероприятия «Организация на территории городского округа тепло -, водо -, электро -, газоснабжения и водоотведения» подпрограммы:

За 2015 год выполнены следующие мероприятия:

- получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации без сметы на объект строительство водопроводных сетей в районе «5-я стройка» на общую сумму 0,3 млн. рублей, что составляет 100 % от планового объема финансирования;

- завершено строительство электрических сетей в районе «5-я стройка», сумма освоенных средств  составила 3,1 млн. руб., или 100 % от планового объема финансирования;

- реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенска, Амурская область 3 – я очередь (введен в эксплуатацию 2-ой пусковой комплекс 3-ей очереди канализационного коллектора на общую сумму 2,5 млн. рублей, погашена кредиторская задолженность за 2014 год в размере 0,4 млн. руб., (освоение составило 100 %);

- завершены работы на объекте инженерная инфраструктура Северного планировочного района г. Благовещенска, освоено средств в объеме 12,0 млн. руб., что составляет 98,02 % от планового объема финансирования, экономия бюджетных средств по данному объекту составила 0,24 млн. руб. (1,98 %);

- построена скважина в с. Белогорье, освоено средств на сумму 5,5   млн. руб., что составляет 100 % от плановых объемов финансирования;

- выполнен капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Пионерская, между ул. Зейская и ул. Ленина, на сумму 9,4 млн. руб., а также  погашена кредиторская задолженность за 2014 год в размере 15,6 млн. руб. (освоение 100 %).

За 2016 год выполнены следующие мероприятия:

- выполнено строительство водопроводных сетей в районе «5 стройка» на сумму 7,6 млн. руб. (освоение 95,0 % от планового объема бюджетных средств (8,0 млн. руб., экономия бюджетных средств составила 0,4 млн. руб.);

- получены свидетельства о регистрации права оперативного управления МУ «ГУКС» в муниципальную собственность сетей водопровода, освоено средств в объеме 0,01 млн. руб., что составляет 98,3 % от планового объема финансирования;

- выполнены работы по разработке документации для получения заключения инспекции Госстройнадзора области и разрешения на ввод в эксплуатацию объекта инженерная инфраструктура Северного планировочного района г. Благовещенска, освоено средств в объеме 0,01 млн. руб., что составляет 59,4 % от планового объема финансирования (0,012 млн. руб.), экономия бюджетных средств 7,1 млн. руб.;

- выполнен капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Артиллерийской, от ул. Краснофлотской до перекрестка ул. Ленина - ул. Артиллерийская на общую сумму 15,8 млн. руб., (освоение 100 %).

По состоянию на 01.09.2017:

- погашена кредиторская задолженность за 2016 год в объеме 3,9 млн. руб. по мероприятию строительство водопроводных сетей в районе «5 стройка» (освоение 100 %);

- в рамках строительства мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» произведена оплата остатка по договору технического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» на сумму 5,1 млн. руб., что  составляет 52,5 % от доведенных лимитов (9,7 млн. руб.);

- ведутся работы по подготовке к проведению конкурсных процедур для выполнения работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения г. Благовещенска, конкурентные процедуры планируется провести в сентябре – октябре 2017 года (лимиты бюджетных ассигнований на 2017 год – 2,7 млн. руб.);

- 28.08.2017 заключен муниципальный контракт с ООО «Сервер» на выполнение работ по замене участка водовода от насосной станции СХПК «Тепличный» до насосной станции п. Аэропорт на сумму 24,5 млн. руб., планируемый срок окончания работ – 15.11.2017 (лимиты бюджетных ассигнований – 24,5 млн. руб.);

- 06.09.2017 заключен муниципальный контракт с ООО «Амур» на выполнение работ по капитальному ремонту галереи углеподачи котельной 74 квартала на сумму 3,2 млн. руб., планируемый срок окончания работ – 20.09.2017;

- 04.09.2017 заключен муниципальный контракт с ООО «Джи Динамика» на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г. Благовещенска на сумму 0,98 млн. рублей (лимиты бюджетных ассигнований на 2017 год – 1,0 млн. руб.

В рамках основного мероприятия «Поддержка организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению» выполнены следующие мероприятия:

-  субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим  возмещения затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития).

За период 2015 -2017 года лимиты бюджетных ассигнований составили 53,6 млн. руб., в том числе по годам:

В 2015 году - 17,9 млн. руб., что позволило осуществить текущее содержание и ремонт 101,1 тыс. кв.м. неблагоустроенного  жилищного фонда (освоение 100 %).

В 2016 году – 16,9 млн. руб.,  площадь составила 82,84 тыс. кв.м. (освоение 100 %).

По состоянию на 01.09.2017  площадь составляет 89,62 тыс. кв.м. (освоение составило 9,9 млн. руб. или 52,8 % от доведенных лимитов на 2017 год (18,8 млн. рублей).

- субсидия на компенсацию выпадающих доходов организации, предоставляющей услуги в отделениях бань.

Лимиты бюджетных ассигнований за 2015 – 2017 годы составили 18,0 млн., в том числе:

В 2015 году - 5,1 млн. руб. (освоение 100 % от доведенных лимитов). Посещаемость бань составила 186,4 тыс. чел./помывок.

В 2016 году - 6,3 млн. руб., посещаемость бань составила 181,9 тыс. чел./помывок (освоение - 97,0 % от доведенных лимитов (6,5 млн. рублей). Финансирование осуществляется по факту оказанных услуг.

По состоянию на 01.09.2017 населению города предоставлены услуги в отделениях бань по льготному тарифу в количестве 102,1 тыс. чел. на общую сумму 5,5 млн. рублей (освоение 83,3 % от доведенных лимитов (6,6 млн. рублей).

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах» выполнены следующие мероприятия:

- текущий и капитальный ремонт выгребных ям, строительство и ремонт дворовых уборных и подъездных путей к ним в неблагоустроенном жилищном фонде.

В 2015 году выполнено строительство надворных уборных в 4 домах неблагоустроенного жилого фонда на общую сумму 304,5 тыс. руб., а также погашена кредиторская задолженность за 2014 год в размере 1,2 млн. рублей (освоение 100 %).

В 2016 году - выполнены работы по строительству надворных уборных в 9 домах на общую сумму 0,45 млн. рублей (освоение 100 %).

В 2017 году – в 4 домах на сумму 262,1 тыс. рублей (100 % освоение).

- расходы на организацию проведения конкурсов по отбору управляющих организаций.

За период 2015-2017 годы проведены конкурсы по отбору управляющих компаний на общую сумму 7,4 млн. рублей, в рамках мероприятия управлением ЖКХ города Благовещенска, в том числе:

В 2015 год – проведены конкурсы по отбору управляющих компаний для 8 МКД на сумму 0,5 млн. руб., а также погашена кредиторская задолженность за 2014 год в размере 2,9 млн. рублей, (освоение составляет 100 % от доведенных лимитов (3,4 млн. рублей).

2016 год – количество многоквартирных домов составило 78 единиц на общую сумму 1,98 млн. руб., что составляет 99,0 % от доведенных лимитов (2,0 млн. рублей);

2017 год – 21.04.2017 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами общей площадью 47,4 тыс.кв.м.   на сумму 1,5 млн. рублей (лимиты бюджетных ассигнований на 2017 год составляют 2,0 млн. рублей).

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске»

За период 2015 - 2017 в рамках основного мероприятия «Обеспечение энергоэффективности в бюджетной и жилищно-коммунальной сферах экономики города Благовещенска» осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на 282 объектов  инженерной инфраструктуры на общую сумму 0,7 млн. руб., в том числе по годам:

2015 год – 137 объекта недвижимости поставлены на кадастровый учет   на общую сумму 0,3 млн. руб., (освоение 89 % от доведенных лимитов (0,4 млн. руб.), экономия бюджетных средств – 0,05 млн. руб.);

2016 год – 145 объекта на сумму 0,4 млн. руб. (100 % освоения);

По состоянию на 01.09.2017 начата подготовка документации для проведения электронного аукциона на сумму 0,6 млн. руб. по изготовлению технических планов на выявленные безхозяйственные объекты инженерной инфраструктуры (лимиты бюджетных ассигнований на 2017 год составляют – 0,6 млн. руб.).

3. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска» включает в себя основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» в рамках которого, выполняются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

За три года реализации программы капитального ремонта в городе отремонтировано 31,9  тыс. кв. м жилищного фонда (на общую сумму 13,8 млн. руб.), в том числе:

2015 году – 10,7 тыс. кв. м. (9 МКД) на общую сумму 5,9 млн. руб., (погашена кредиторская задолженность за 2014 году в размере 0,8 млн. рублей) (освоение 100 %).

2016 году – 21,2 тыс. кв. м. (8 МКД)  на сумму 5,4 млн. руб. (освоение 100 %).

В 2017 году в рамках выделенных лимитов в размере 1,7 тыс. руб. погашена кредиторская задолженность за 2016 год, выполнены работы по ремонту канализационного стояка кладовой подвального помещение по ул. Калинина 38 (лимиты бюджетных ассигнований освоены в полном объеме).

- исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности.

Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности за период 2015-2017 годы на общую сумму 24,6 млн. руб., в том числе по годам:

2015 год – 7,2 млн. руб.;

2016 год – 9,9 млн. руб., что составляет 99,2 % от доведенных лимитов (10,0 млн. руб.);

2017 год по состоянию на 01.09.2017 произведена уплата взносов на капитальный ремонт за период январь - август 2017 года в размере 7,5 млн. рублей, что составляет 55,5 % от доведенных лимитов (13,5 млн. рублей).

4. Подпрограмма «Благоустройство территории города Благовещенска»

В период с 2015-2017 годы в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города Благовещенска» предприятием МКП «ГСТК»  выполнены следующие мероприятия:

- субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке территорий общего пользования от случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска.

За период 2015 - 2017 годы выделено средств из городского бюджета  на сумму  213,2 млн. руб., в том числе:

2015 год -  64,4 млн. руб. (освоение 100 %);

2016 год - 76,4 млн. руб. (освоение 100 %);

По состоянию на 01.09.2017  - 52,4 млн. руб., освоение составило 72,5% от доведенных лимитов на 2017 год (72,4 млн. руб.).

В рамках данного мероприятия осуществлялось уборка улиц от случайного мусора, набережной р. Амур, площади им. Ленина, Победы, пляжей, проведение акции «Чистый город».

За период 2015 -2017 год ликвидировано 160 несанкционированных свалок, вывезено на полигон твердых бытовых отходов  256,8 тыс. м3  мусора.

- субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств.

Выделено средств с 2015 по 2017 год на сумму - 133,1 млн. руб., в том числе:

2015 - 42,1 млн. руб. (освоение 100 %);

2016 год - 52,2 млн. руб. (освоение 100 %);

2017 год - 38,8 млн. руб. На 01.09.2017  выполнение составило - 99%.

В рамках данного мероприятия осуществлялось содержание муниципальных сетей наружного освещения протяженностью – 472,9 км, из них: кабельных - 190,7 км; воздушных  - 282,2 км; светильников –  (2015 год - 11930 ед..; 2016 год – 12262 ед.; 2017 год -  13626 ед.).

- субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска.

За период 2015 - 2017 годы выделены средства городского бюджета в объеме – 95,1 млн. руб., в том числе:

2015 год – 25,7 млн. руб. (освоение 100 %);

2016 год - 36,7 млн. руб. (освоение 100 %);

По состоянию на 01.09.2017  – 28,7 млн. руб., что составило 87,8 % от планового объема финансирования на 2017 год (32,7) млн. рублей.

Площадь обслуживания зеленой зоны составляет 198,2 тыс.кв.м. Предприятие МКП «ГСТК» осуществляет содержание скверов и  общественных зон отдыха: 43-й квартал, сквер  им. В.И.Ленина, сквер  161 квартала, сквер имени Мухина, ул. 50 лет Октября-Ленина (четная сторона), Набережная р. Амур от улицы  Пионерская до ул. Загородная, сквер по пер. Крестьянский.

Ежегодно  осуществляются следующие виды работ:

-уход за газонами площадью -169,2 тыс. м2;

-уход за кустарниками - 684 шт.;

-санитарная обрезка деревьев -1836 шт.;

-формовочная обрезка -1858 шт.;

-омолаживающая обрезка - 261 шт.;

- валка аварийных деревьев -1911,5 м3;

- посадка цветочной рассады ежегодно составляет от 420 до 450,00 тыс.шт.

- оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение.

За период 2015 – 2017 годы лимиты бюджетных ассигнований составили  159,4 млн. руб., в том числе в разрезе по годам:

2015 год – 48,0 млн. руб. (объем электроэнергии  - 9 166,3 тыс. кВт.ч.);

2016 год – 54,8 млн. руб. (объем электроэнергии  - 11006,7 тыс. кВт. ч.);

По состоянию на 01.09.2017  – 46,7 млн. руб., что составляет 82,6 % от общего объема финансирования (56,6 млн. руб.). Расход электроэнергии составил 7397,2 тыс. кВт.ч. (плановый расход электроэнергии на 2017 год – 9733,3 тыс. кВт.ч.).

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов.

В период с 2015 по 2017 годы  выделено средств из городского бюджета  в размере – 56,9 тыс. руб., в том числе:

2015 год  -19,2 млн. руб. (освоение 100 %);

2016 год -23,8 млн. руб. (освоение 100 %);

За 8 месяцев 2017 год - 8,2 млн. руб., что составляет 59,3 % от общего объема финансирования на 2017  год (13,9 млн. руб.).

Ежегодно в рамках выделенных лимитов по данной статье расходов проводятся  мероприятия: пусконаладочные работы перед запуском городских фонтанов (пл. им.В.И. Ленина, 42 квартал «Бабочка»), техническое содержание фонтанов, водоснабжение фонтанов, обследование территорий на заселенность клещами, проведение лабораторных исследований воды и почвы на вводных объектах города Благовещенска, устройство праздничного оформления территории города Благовещенска, услуги по вывозу, подбору биологических отходов и другие виды работ.

- проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,  устройство детских площадок на дворовых территориях многоквартирных домов.

За период 2015 – 2017 годы выделено средств из городского бюджета на сумму 75,4 млн. руб., в том числе:

В 2015 году -  28,7 млн. руб., погашена кредиторская задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту дворовых территорий, проведенных в 2014 году.

В 2016 году  выделено средств в размере  35,9 млн. руб. (освоение 100 %), в том числе:

- 28,2 млн. руб. - на погашение кредиторской задолженности;

- 6,7 млн. руб. - на выполнение плановых мероприятий по ремонту дворовых территорий:

- ремонт 3-х дворовых территорий;

-устройство детских площадок на 17 дворовых территориях;

В 2017 году – 10,8 млн. рублей (осуществлены закупочные процедуры, определены подрядчики, проводится процедура заключения муниципальных контрактов с победителями аукционов).

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы».

В рамках основного мероприятия «Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» осуществляются расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования.

За период 2015 – 2017 годы предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 96,2 млн. руб., в том числе:

2015 год – 32,2 млн. руб. (освоение 100 %);

2016 год – 32,0 млн. руб. (освоение 100 %);

По состоянию на 01.09.2017  расходы на обеспечение функций управления ЖКХ города Благовещенска составили 21,3 млн. руб., что составляет 66,0 % от доведенных лимитов на 2017 год (32,2 млн. рублей).

# Text boxes

Об информации администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015 - 2020 годы»