Приложение № 1

к решению Благовещенской городской Думы

от 13.12.2012 № 50/134

- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

- ОАО "АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

- НА 2011-2014 ГОДЫ

г. Благовещенск

- I. ПАСПОРТ

- инвестиционной программы
ОАО «Амурские коммунальные системы» по развитию системы водоотведения города Благовещенска на 2011-2014 годы

| Наименование Программы | - Инвестиционная Программа ОАО «Амурские коммунальные системы» по развитию системы водоотведения города Благовещенска на 2011-2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | # Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» - Решение Благовещенской городской Думы от 27.10.2005 № 5/48 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2005-2013 гг.» - Постановление администрации города Благовещенска от 30.06.2010 № 2715 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Благовещенске на 2010-2014гг.» - Постановление мэра города Благовещенска от 22.04.2008 № 1241 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Благовещенска» - Постановление администрации города Благовещенска от 03.05.2011 № 1961 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ ОАО «Амурские коммунальные системы» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Благовещенска» - Постановление администрации города Благовещенска от 26.09.2012 № 4482 «О внесении изменений в постановление администрации города Благовещенска от 03.05.2011 №1961 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ ОАО «Амурские коммунальные системы» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Благовещенска» |
| Заказчик Программы | Администрация города Благовещенска |
| Разработчик Программы | ОАО «Амурские коммунальные системы» |
| Исполнитель Программы | ОАО «Амурские коммунальные системы» |
| Сроки реализации Программы | 2011-2014 гг. |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: - обеспечение возможности подключения к сетям водоотведения новых потребителей путем модернизации и развития систем водоотведения г. Благовещенска; - улучшение экологической ситуации в городе; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене; - повышения эффективности использования энергетических ресурсов в системе водоотведения |
|  | Задачами Программы являются: - привлечение инвестиций в объеме, необходимом для реализации Программы; - повышение надежности системы водоотведения; - обеспечение бесперебойности водоотведения; - применение энергосберегающих технологий и оборудования |
| Объем финансирования Программы | Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий программы составляет 380293,8 тыс. руб., из них по годам: 2011 г. - 20000,0 тыс. руб. 2012г. – 56402,1 тыс.руб. 2013г. – 117559,7 тыс.руб. 2014г. – 186332,0 тыс.руб. |
| Источники финансирования Программы | Надбавка к тарифу – 146747,1 тыс.руб., из них по годам: 2011г. – 0,0 тыс. руб. 2012г. – 44902,1 тыс.руб.; 2013г. – 49300,0 тыс.руб.; 2014г. – 52545,0 тыс.руб. Плата за подключение – 233546,7 тыс.руб., из них по годам: 2011г. - 20000,0 тыс. руб. 2012г. - 11500,0 тыс. руб. 2013г. – 68259,7 тыс.руб.; 2014г. – 133787,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение подключения к сетям водоотведения строящихся объектов капитального строительства с общим объемом водоотведения 5599,5 м3/сутки, путем модернизации и развития систем водоотведения города Благовещенска; - снижение удельного веса сетей нуждающихся в замене на 2%; - увеличение индекса нового строительства на 0,017 ед.; - увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре на 3%; - повышение эффективности использования электрической энергии (энергоемкость производства) на 0,03 кВт.ч./м3. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска. Система контроля включает в себя сбор и анализ ежемесячных и годовых отчетов о реализации Программы, проверку производственных объектов и документации, связанных с реализацией Программы. Мониторинг выполнения Программы осуществляет администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска. Система мониторинга включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных Программой, а также анализ информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Благовещенска. |
| Права и обязанности участников программы | Исполнитель программы обязуется обеспечить: - реализацию мероприятий, предусмотренных Программой; - целевое использование средств, поступающих от источников финансирования Программы; - предоставление полной и достоверной отчетности и иной информации о реализации Программы; - передачу в собственность муниципального образования имущества, модернизированного, реконструированного, вновь построенного в рамках Программы, включая информацию и документацию об имуществе, после полного возмещения соответствующих затрат Исполнителю за счет источников финансирования Программы, не позднее 15.07.2015; - обеспечить строительство сетей системы водоотведения от муниципальных сетей до точек подключения на границе земельного участка застройщика, вошедшего в квартал включенного в инвестиционную программу ОАО «АКС» и подписавшего договор технологического присоединения к инженерным сетям. Заказчик программы обязуется: - обеспечить Исполнителю программы все необходимые условия для выполнения работ по строительству и (или) модернизации объектов, предусмотренных Программой; - в соответствии с законодательством Российской Федерации принимать участие в приемке объектов, предусмотренных Программой Участники Программы вправе вносить предложения по пересмотру Программы в порядке, установленном законодательством РФ и нормативно-правовыми актами муниципального образования города Благовещенска |

II. Цели и задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа разработана в целях:

- реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2005 - 2013 годы»;

- реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Благовещенске на 2010-2014 годы»;

- повышения эффективности использования энергетических ресурсов в системе водоотведения;

- обеспечения возможности подключения к сетям водоотведения новых потребителей путем модернизации и развития систем водоотведения города Благовещенска;

- снижения вредного воздействия объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду.

Основными задачами Программы являются:

- привлечение инвестиций в объеме, необходимом для реализации инвестиционной программы;

- повышение надежности системы водоотведения;

- обеспечение бесперебойности системы водоотведения;

- применение энергосберегающих технологий и оборудования;

- ликвидация сброса неочищенных сточных вод на территории г. Благовещенска;

- III. План технических мероприятий инвестиционной программы

План технических мероприятий, направленных на достижение целей инвестиционной программы, содержит мероприятия по строительству и модернизации объектов системы водоотведения, вошедшие в муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2005-2013 гг.» и долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Благовещенске на 2010-2014гг.» (Приложение № 1).

План технических мероприятий представляет объемы необходимого финансирования с разбивкой по годам на период 2011-2014 гг. и мероприятиям. При определении стоимости инвестиционных мероприятий Программы использованы укрупненные показатели стоимости некоторых мероприятий, а также коммерческие предложения на поставку оборудования и выполнение работ.

Планом технических мероприятий инвестиционной программы предусмотрены мероприятия, финансируемые за счет установления надбавки к тарифам на услуги водоотведения и платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры:

Мероприятия, финансируемые за счет установления надбавки к тарифам:

- установка насосного оборудования (замена оборудования с полным физическим износом на новое менее энергоемкое оборудования) – 11 ед.;

- строительство и модернизация сетей водоотведения общей протяженностью 4600 мп.

- строительство станции биологической очистки сточных вод.

Мероприятия, финансируемые за счет платы за подключение к  системе коммунальной инфраструктуры:

- установка насосного оборудования (увеличение мощности канализационных станций) – 12 ед.;

- строительство и модернизация сетей водоотведения общей протяженностью - 4500 мп;

- установка оборудования для механической очистки сточных вод на главной насосной станции – 2 ед. (решетки)

IV. Ожидаемые результаты

В результате реализации инвестиционных мероприятий будет достигнуто:

- обеспечение подключения к сетям водоотведения строящихся объектов капитального строительства с общим объемом водоотведения 5599,5  м3/сутки путем модернизации и развития систем водоотведения города Благовещенска;

- повышение эффективности использования электрической энергии (энергоемкость производства) на 0,03 кВт.ч./м3;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене на 2 %;

- увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре на 3%;

- увеличение индекса нового строительства на 0,017 ед.

Расчет ожидаемых результатов от реализации инвестиционных мероприятий, финансируемых за счет надбавки к тарифам, отражен в приложении № 2.