Приложение № 2

к решению Благовещенской городской Думы

от 13.12.2012 № 50/134

- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

- ОАО "АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2011-2014 ГГ.

.

г. Благовещенск

- I. ПАСПОРТ

- инвестиционной программы
ОАО «Амурские коммунальные системы» по развитию системы холодного водоснабжения города Благовещенска на 2011-2014 гг.

| Наименование Программы | - Инвестиционная Программа ОАО «Амурские коммунальные системы» «Развитие системы холодного водоснабжения города Благовещенска на 2011-2014 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | # Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» - Решение Благовещенской городской Думы от 27.10.2005 № 5/48 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2005-2013 гг.» - Постановление администрации г. Благовещенска от 30.06.2010 № 2715 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014гг.» - Постановление мэра города Благовещенска от 22.04.2008 №1241 «Об утверждение Положения о порядке рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Благовещенска» - Постановление администрации города Благовещенска от 03.05.2011 № 1961 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ ОАО «Амурские коммунальные системы» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Благовещенска» - Постановление администрации города Благовещенска от 26.09.2012 № 4482 «О внесении изменений в постановление администрации города Благовещенска от 03.05.2011 №1961 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ ОАО «Амурские коммунальные системы» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Благовещенска» |
| Заказчик Программы | Администрация города Благовещенска |
| Разработчик Программы | ОАО «Амурские коммунальные системы» |
| Исполнитель Программы | ОАО «Амурские коммунальные системы» |
| Сроки реализации Программы | 2011-2014 гг. |
| Цели и задачи программы Программы | Целями Программы являются: - обеспечение возможности подключения к сетям холодного водоснабжения новых потребителей путем модернизации и развития системы холодного водоснабжения города Благовещенска - снижение перебоев в холодном водоснабжении потребителей - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системе холодного водоснабжения |
|  | Задачами Программы являются: - привлечение инвестиций в объеме, необходимом для реализации Программы; - обеспечение надежности системы холодного водоснабжения, - обеспечение бесперебойности холодного водоснабжения населения |
| Объем финансирования Программы | Общий объем средств необходимых для реализации мероприятий программы составляет 324582,8 тыс. руб., из них по годам: 2011г. – 17553,5 тыс. руб. 2012г. – 45943,1 тыс.руб.; 2013г. – 201894,9 тыс.руб.; 2014г. – 59191,3 тыс.руб. |
| Источники финансирования Программы | Надбавка к тарифу – 106028,4 тыс.руб., из них по годам: 2011г. - 0,0 тыс. руб. 2012г. – 32938,4 тыс.руб.; 2013г. – 35180,0 тыс.руб.; 2014г. – 37910,0 тыс.руб. Плата за подключение – 218554,4 тыс.руб., из них по годам: 2011г. - 17553,5 тыс. руб. 2012г. – 13004,7 тыс.руб.; 2013г. – 166714,9 тыс.руб.; 2014г. – 21281,3 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение подключения к сетям холодного водоснабжения строящихся объектов капитального строительства с общим объемом потребления холодного водоснабжения 5599,5 м3/сутки; - снижение перебоев в холодном водоснабжении потребителей на 0,3 час./чел; - увеличение индекса нового строительсва на 0,015 ед.; - повышение эффективности использования энергии (энергоемкость производства) на 0,4745 кВтч/м3. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска. Система контроля включает в себя сбор и анализ ежемесячных и годовых отчетов о реализации Программы, проверку производственных объектов и документации, связанных с реализацией Программы. Мониторинг выполнения Программы осуществляет администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска. Система мониторинга включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных Программой, а также анализ информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Благовещенска. |
| Права и обязанности участников программы | Исполнитель программы обязуется обеспечить: - реализацию мероприятий, предусмотренных Программой; - целевое использование средств, поступающих от источников финансирования Программы; - предоставление полной и достоверной отчетности и иной информации о реализации Программы; - передачу в собственность муниципального образования имущества, модернизированного, реконструированного, вновь построенного в рамках Программы, включая информацию и документацию об имуществе, после полного возмещения соответствующих затрат Исполнителю за счет источников финансирования Программы, не позднее 15.07.2015; - строительство водопроводных сетей от муниципальных сетей до точек подключения на границе земельного участка застройщика, вошедшего в квартал включенного в инвестиционную программу ОАО «АКС» и подписавшего договор технологического присоединения к инженерным сетям. Заказчик программы обязуется: - обеспечить Исполнителю программы все необходимые условия для выполнения работ по строительству и (или) модернизации объектов, предусмотренных Программой; - в соответствии с законодательством Российской Федерации принимать участие в приемке объектов, предусмотренных Программой Участники Программы вправе вносить предложения по пересмотру Программы в порядке, установленном законодательством РФ и нормативно-правовыми актами муниципального образования города Благовещенска |

II. Цели и задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа разработана в целях:

- реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2005 - 2013 годы»;

- реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы»;

- повышения эффективности использования энергетических ресурсов в системе водоснабжения;

- обеспечения возможности подключения к сетям холодного водоснабжения новых потребителей путем модернизации и развития систем холодного водоснабжения города Благовещенска.

Основными задачами Программы являются:

- привлечение инвестиций в объеме, необходимом для реализации инвестиционной программы;

- обеспечение надежности системы холодного водоснабжения;

- обеспечение бесперебойности холодного водоснабжения населения;

- внедрение системы автоматизированного управления технологическими процессами;

- применение энергосберегающих технологий и оборудования.

- III. План технических мероприятий инвестиционной программы

План технических мероприятий, направленных на достижение целей инвестиционной программы, содержит мероприятия по строительству,  модернизации и реконструкции объектов системы холодного водоснабжения, вошедшие в муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2005-2013 гг.» и долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014гг.» (приложение № 1).

План технических мероприятий представляет объемы необходимого финансирования с разбивкой по годам на период 2011-2014 гг. и мероприятиям. При определении стоимости инвестиционных мероприятий Программы использованы укрупненные показатели стоимости некоторых мероприятий, а также коммерческие предложения на приобретение оборудования и выполнение работ.

Планом технических мероприятий инвестиционной программы предусмотрены, мероприятия, финансируемые за счет установления надбавки к тарифам на услуги холодного водоснабжения и платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры:

Мероприятия, финансируемые за счет установления надбавки к тарифам:

- строительство новых сетей водоснабжения общей протяженностью 4070 мп;

- установка насосного оборудования (замена оборудования с полным физическим износом на новое менее энергоемкое оборудования) – 2 ед.;

- установка автоматизированной системы управления на водозаборах и повысительных насосных станциях.

Мероприятия, финансируемые за счет платы за подключение к  системе коммунальной инфраструктуры:

Мероприятиями инвестиционной программы предусмотрено  увеличение существующей мощности источников водоснабжения г. Благовещенска, так запланирована реализация проекта "Реконструкция водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская  область" (Площадка № 1. 1 очередь) Увеличение производительности водозабора Северного жилого района позволит  обеспечить техническую возможность подключения объектов нового строительства, требующих дополнительной нагрузки.

В ходе выполнения завершения строительства I очереди по мероприятию "Реконструкция водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская  область" (Площадка № 1. 1 очередь), будут выполнены следующие объемы работ на общую сумму 56,82 млн. руб., в ценах 2007г. (без НДС), в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией:

| № | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительные работы 38 павильонов | 38 ед. |
| 2. | Приобретение и монтаж приборов и средств автоматизации | 38 ед. |
| 3. | Камера переключения со сборным резервуаром |  |
| 3.1. | в том числе, камера приборов | 2 ед. |
| 3.2. | люк-лаз ЛЛ1 | 2 ед. |
| 3.3. | подпорная стенка | 1 ед. |
| 3.4. | закладные детали | 0,696 тонн |
| 3.5. | электротехническое оборудование |  |
| 3.6. | устройство вентиляции камеры переключения |  |
| 3.6.1 | прокладка воздуховодов | 161 мп |
| 3.6.2 | установка дефлекторов | 3 ед. |
| 3.7. | люк монтажный ЛМ1 | 1 ед. |
| 3.8. | люк-лаз ЛЛ1 | 2 ед. |
| 3.9. | монтаж металлоконструкций | 3,92 тонн |
| 3.10. | автоматизация сборного резервуара |  |
| 3.11. | монтаж опорных конструкций |  |
| 4. | Строительство блока вспомогательных помещений |  |
| 4.1. | в том числе, приобретение и монтаж технического оборудования и мебели |  |
| 4.2. | приобретение и монтаж силового электрооборудование |  |
| 4.3. | выгреб | 1 ед. |
| 5. | Строительство кабельной эстакады |  |
|  | от КТПН до скважины № 35 | 1481 мп |
| 6. | Дорога и площадка | 0,25 га |
| 7. | Проканализация 1 очередь |  |
|  | от резервуара до р. Зея | 125 мп |
| 8. | Реконструкция сети 35 кВ |  |
| 9. | Озеленение |  |
| 10. | Наружное освещение |  |
| 11. | Пуско-наладочные работы |  |

IV. Ожидаемые результаты

В результате реализации инвестиционных мероприятий будет достигнуто:

- обеспечение подключения к сетям холодного водоснабжения строящихся объектов капитального строительства с общим объемом потребления холодного водоснабжения 5599,5 м3/сутки;

- повышение эффективности использования энергии (энергоемкость производства) на 0,4745 кВтч/м3 ;

- увеличение индекса нового строительсва на 0,015 ед;

- снижение перебоев в холодном водоснабжении потребителей на 0,3 час./чел.

Расчет ожидаемого результата от реализации мероприятий программы  по холодному водоснабжению, финансируемых за счет надбавки к тарифам, отражен в приложении № 2.