БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

28.09.2017								                          № 37/73

г. Благовещенск

Заслушав информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы», учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

решила:

1. Принять информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы» к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства (А.Н. Вишневский).

Председатель Благовещенской

городской Думы                                                                                      С.В. Попов

Информация

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Благовещенска от 07.10.2014 № 4135

Программа состоит из двух подпрограмм:

1. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

2. «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы» в период с 2015 по 2017 годы предусмотрено финансирование:

- 2015 год  - 763,2 млн. руб., в том числе:

- городской  бюджет  -   449,0   млн. руб.;

- областной бюджет  -   299,3   млн. руб.;

- федеральный  бюджет  –14,9  млн. руб.

Освоено средств  в размере 728,7 млн. руб., что составило 95,5% от выделенной суммы финансирования. Финансирование осуществлялось по факту выполненных работ.

- 2016 год  -720,3 млн. руб., в том числе:

- городской бюджет- 398,8млн. руб.;

- областной бюджет -320,7млн. руб.;

- федеральный бюджет -0,818 млн. руб.

Освоено средств в размере  695,0 млн. руб., что составило 95,5% от выделенной суммы финансирования. Финансирование осуществлялось по факту выполненных работ.

-2017 год  – 768,5 млн. руб., в том числе:

-городской бюджет- 422,6млн. руб.;

-областной бюджет -343,5 млн. руб.;

-федеральный бюджет -2,4 млн. руб.

Освоено средств по состоянию на 01.09.2017г. в размере  451,8 млн. руб., что составило 58,8% от предусмотренной суммы финансирования.

Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В рамках подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусмотрено финансирование:

- 2015 год - 649,0 тыс. руб., освоено средств на сумму 614,5 млн. руб., что составило 94,7 % от предусмотренной суммы финансирования;

- 2016 год -2016 год-661,8 млн. руб., освоено средств на сумму-636,6 млн. руб., что составило 96,2% от предусмотренной суммы финансирования.

- 2017 год -712,1 млн. руб., освоено средств (по состоянию на 01.09.2017г.)   в размере 411,3 млн. руб., что составило  57,8% от предусмотренной суммы финансирования.

Мероприятия подпрограммы:

1. Ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование:

- 2015 год – 333,9 млн. руб., освоено 299,4 млн. руб., что составило 89,7% от предусмотренной суммы финансирования. Не освоение средств в полном объеме обусловлено погашением кредиторской задолженности за 2014 год;

- 2016 год - 378,7 млн. руб., освоено 353,7 млн. руб., что составило 93,4 % от предусмотренной суммы финансирования (сложилась кредиторская задолженность на 01.01.2016г.). Не освоение средств в полном объеме обусловлено погашением кредиторской задолженности за 2015 год;

- 2017 год - 419,5 млн. руб., освоено на 01.09.2017 г. -222,9 млн. руб., что составило 53% от предусмотренной суммы финансирования.

В период с 2015-2017 годы за счет средств дорожного фонда проведены  мероприятия:

-ремонт автомобильных дорог на 38 участках улично-дорожной сети, протяженностью 20,4 км;

-ремонт тротуаров на 11 объектах, протяженностью -2,53 км;

-ремонт дорожного покрытия на 15 перекрёстках, протяженностью -545м;

-обустройство сетей наружного освещения -12км;

-ремонт 3-х  парковок, протяженностью -490м;

-ремонт 5 автостоянок;

-строительство автомобильных дорог -1,3 км;

-строительство транспортных, вызывных светофорных объектов -8 шт.

По состоянию на 01.09.2017 года проведены работы по текущему ремонту покрытий автомобильных дорог  протяженностью -2,5 км.

До конца 2017 года осталось завершить ремонтные работы на 5 участках улично-дорожной сети протяженностью -4,8 км, закончить работы по устройству велосипедной дорожки в районе Новотроицкого шоссе, а также продолжить работы по строительству (реконструкции) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, в том числе: Магистральные улицы Северного планировочного района города Благовещенска, Амурская область (ул. Шафира, ул. Муравьёва-Амурского, ул. Зелёная); строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленным многодетным семьям I этап.

2. В рамках субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа предусмотрено финансирование:

-2015 год в размере  7,0 млн. руб., освоено средств  на сумму 6,96 млн. руб., что составило 99,4 % от предусмотренной суммы финансирования;

-2016 год  в размере 4,7 млн. рублей,  освоено   средств в размере 4,6 млн. руб., что составило 97,9% от предусмотренной суммы финансирования;

-2017 году выделено средств в размере 3,4 млн. руб., освоено средств по состоянию на 01.09.2017год в размере 1,07 млн. руб., что составило 31,5% от предусмотренной суммы финансирования.

В рамках данного мероприятия планируется строительство пешеходного светофорного объекта в районе СОШ №13 по ул. Кантемирова.

С целью регулирования хаотичного движения пешеходов через нерегулируемые пешеходные переходы  в период с 2015 по 2017 год было оборудовано 8 пешеходных переходов светофорными объектами с вызывным устройством в районе школ, строительство транспортных, вызывных светофорных объектов  8 шт., проведена модернизация 7 транспортных светофорных объектов.

3. В рамках субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети  предусмотрено финансирование:

- 2015 год- 271,8 млн. руб., освоение составило 100% от выделенной суммы финансирования;

- 2016 год- 227,5 млн. руб., освоение составило 100% от выделенной суммы финансирования;

- 2017 год- 251,5 млн. руб., освоение  по состоянию на 01.09.2017 г. составило на сумму 155,3 млн. руб., что составило 61,7 % от выделенной суммы финансирования.

Предприятие  МКП «ГСТК» осуществляет зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью – 398,6 км. Кроме того, предприятие обслуживает 78 км сетей ливневой канализации.

В зимний период года предприятие осуществляет работы: механизированное подметание проезжей части дорог от снега, уборка прилотковой зоны от снежного наката, посыпка проезжей части дорог, перекрестков, автобусных остановок противогололедными материалами, вывоз снега с проезжей части дорог.

В летний период осуществляются следующие работы: механизированное подметание проезжей части дорог и тротуаров; мойка и  полив дорог; комплексная уборка автомобильных дорог с очисткой прилотковой части дорожного полотна; ремонтное профилирование автомобильных дорог; нарезка кюветов, очистка и промывка дожеприемных колодцев от ила и грязи.

В 2016 году для проведения работ  по аварийно-восстановительным работам на улично-дорожной сети предприятием была приобретена специализированная машина для производства ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий дорог струйно-инъекционным способом КДМ ЯР -5.

В летний период с 2015-2017 годы МКП «Городской сервисно-торговый комплекс» провели ямочный ремонт дорожного покрытия на общей площади  85,2 тыс.м2.

4. В  рамках субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения, предусмотрено финансирование:

- 2015 год -36,3 млн. руб., освоение составило 100% от выделенной суммы финансирования;

- 2016 год -50,8 млн. руб., освоение составило 100% от выделенной суммы финансирования;

- 2017 год -37,5 млн. руб., освоено средств на 01.09.2017г. на сумму 32,0 млн. руб., что составило 85,3 %  от выделенной суммы финансирования.

МКП «ГСТК»  осуществляет содержание 154 светофорных объектов.

За период с 2015-2017 годы на 40 перекрестках улиц города установлены   дорожные знаки  5.19.1, 5.19.2. «Пешеходный переход»  с микропризматической маской на щите 90*60 со световозращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета в количестве 647шт.

С 2015 по 2017 год  проведены работы по установке леерных ограждений на перекрестках улиц, протяженностью – 5,4 км.

Администрацией города  будет продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения.

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске»

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске» в 2015-2017 годах в городском бюджете предусмотрено  средств в размере 229,1 млн. руб., в том числе:

- 2015год - 114,2 млн. руб., освоение оставило 100% от предусмотренной суммы финансирования;

- 2016год -58,5 млн. руб., освоено средств на сумму 58,4 млн. руб., что составило  99,8%  от предусмотренной суммы финансирования;

- 2017 год – 56,4 млн. руб., освоено средств на 01.09.2017г. на сумму 40,5 млн. руб., что составило 71,8% от предусмотренной суммы финансирования.

Мероприятия подпрограммы:

1. Субсидия перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков.

В 2015 году стоимость проездного билета составляла 330 рублей, реализовано 1117 билетов, перевозчикам возмещено 975,4 тыс. рублей.

В 2016 году стоимость проездного билета составляла 350 рублей, реализовано 1 150 билетов, перевозчикам возмещено 993,5 тыс. рублей.

В 2017 году стоимость проездного билета составляет 350 руб. За 8 месяцев перевозчику возмещено 591,7 тыс. руб. за реализованные 610 билетов. Всего реализовано за 8 месяцев – 770 билетов. В бюджете города Благовещенска предусмотрена субсидия на сумму 1100,0 тыс. рублей.

2. Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающих экономически обоснованные затраты

В 2015 году из бюджета города Благовещенска на компенсацию выпадающих доходов перевозчикам возмещено 34 782,89 тыс. рублей, за перевозку 9 775,1 тыс. пассажиров.

В 2016 году из бюджета города Благовещенска на компенсацию выпадающих доходов перевозчикам возмещено 43677,7 тыс. рублей, за перевозку 5821,9 тыс. пассажиров.

С 2017 года решением Благовещенской городской Думы от 08.12.2016 № 28/132 «Об установлении мер социальной поддержки граждан по оплате проезда и провоза багажа в транспорте общего пользования на территории города Благовещенска» установлена мера социальной поддержки гражданам путем снижения стоимости проезда и провоза багажа, установленного приказам Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, с 28 рублей до 22 рублей.

За 8 месяцев 2017 года осуществлено возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов в размере 19454,4 тыс. рублей за перевозку 2993,0 тыс. пассажиров. Всего в бюджете города на 2017 год предусмотрена субсидия на сумму 31921,2 тыс. рублей.

3. Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным и (или) троллейбусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты

Финансирование осуществляется по фактическим данным объема перевозок пассажиров по нерентабельным маршрутам №№ 1, 8, 15, 20, 22, 23 в рамках заключенного администрацией города Благовещенска договора.

В 2015 году перевозчикам из городского бюджета возмещено 11 338,9 тыс. рублей.

В 2016 году возмещено 9535,9 тыс. рублей.

За 8 месяцев 2017 года в полном объеме профинансирована субсидия на сумму 17467,4 тыс. рублей.

4. Субсидии предприятиям электротранспорта на возмещение выпадающих доходов в результате ограничения транспортного движения в связи с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора по ул. Зейская.

В 2015 году осуществлено финансирование выпадающих доходов МП "Троллейбусное управление"  в результате ограничения движения троллейбусов по ул. Зейская в связи с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора. Сумма субсидии – 8690,8 тыс. рублей.

5. Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с погашением кредита, оплатой лизинговых платежей за приобретаемые в муниципальную собственность транспортные средства, оборудование  для участка  технического обслуживания и ремонта с целью осуществления пассажирских перевозок

В 2012 году для МП «Автоколонна 1275»в  лизинг на три года приобретено 37 автобусов на сумму 131435,3 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Амурской области – 14 000,0 тыс. рублей, из бюджета города Благовещенска – 117 435,3 тыс. рублей.

В 2015 году предоставлена субсидия в размере 24539,6 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с окончанием платежей  по лизингу.

6. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к услугам транспорта и транспортной инфраструктуре города Благовещенска

В  рамках мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы, направленной на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры осуществляются следующие мероприятия.

В соответствии с  муниципальным контрактом в 2015 году поставлено 9 автобусов АИ 3044-020-97 на общую сумму 29 382,21 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 10 917 тыс. рублей;

- бюджет Амурской области – 9 232, 61 тыс. рублей;

- бюджет города Благовещенска – 9 232, 61 тыс. рублей.

В 2017 году заключен муниципальный контракт на поставку и установку систем электронного информирования, включающих световое табло «бегущая строка» и автоинформатор со звуковым сопровождением, на 60 ед. автобусов МП «Автоколонна 1275».  Сумма контракта составляет 1690,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 1600,0 тыс. рублей;

- бюджет города Благовещенска - 90,0 тыс. рублей.

Исполнение контракта установлено до 03.11.2017.

7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)

В 2015 году осуществлено финансирование расходов МУ «Городская диспетчерская служба» на сумму 4 261,7 тыс. рублей.

В 2016 году предоставлена субсидия на сумму  4 159,8 тыс. рублей.

Финансирование текущей деятельности МУ «Городская диспетчерская служба» осуществляется в рамках соглашения с администрацией города Благовещенска на общую сумму 4208,5 тыс. рублей.

За 8 месяцев 2017 года осуществлено финансирование на сумму 2995,4 тыс. рублей.

8. Приобретение бланков с защитой от подделки (свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карты маршрута регулярных перевозок).

В соответствии с заключенным контрактом в 2016 году приобретено 25 бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту и 2 000 бланков карт маршрута регулярных перевозок, на общую сумму 63,7 тысяч рублей. Выдача карт и свидетельств осуществляется перевозчикам на основании Федерального закона от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Начальник управления     ЖКХ                                                                  С.А.Казанцев

# Text boxes

Об информации администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы»