БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

25.10.2018								                           № 49/105

г. Благовещенск

┌                                                                   ┐

Заслушав информацию начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска С.А. Казанцева об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Благовещенска к отопительному периоду 2018-2019 годов, учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

решила:

1.	Принять прилагаемую информацию администрации города Благовещенска об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Благовещенска к отопительному периоду 2018-2019 годов к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства (А.Н. Вишневский).

Председатель Благовещенской

городской Думы                                                                                         С.В. Попов

Информация

об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Благовещенска к отопительному периоду 2018-2019 годов

Отопительный период в городе Благовещенске для объектов жилищного фонда был начат 01.10.2018.

Организационные мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному периоду были проведены до завершения отопительного периода 2017-2018 годов. В соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 889, был утвержден План ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год по городу Благовещенску (далее – План), регламентирующий сроки отключения горячего водоснабжения для проведения ремонтных работ в летний период. Для снижения сроков отключения горячего водоснабжения в жилых домах, на основании данного Плана жилищные организации планировали максимально синхронизировать работы на внутридомовых системах теплоснабжения (промывка систем отопления многоквартирных домов, прочистка водоподогревателей).

Администрацией города Благовещенска был утвержден сводный план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ города Благовещенска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (далее - Сводный план).

Подготовка объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду осуществлялась 10 ресурсоснабжающими организациями, которые обеспечивают теплоснабжение, водоснабжение жилищного фонда и социальных объектов города Благовещенска.

После завершения отопительного периода, для определения гидравлической плотности, механической прочности трубопроводов и арматуры, а также для выявления скрытых дефектов на магистральных сетях ТЭЦ и распределительных сетях филиала АО «АКС» «Амуртеплосервис», с 14 по 16 мая 2018 года были проведены гидравлические испытания. По результатам, которых было выявлено 30 дефектных участков на квартальных сетях, обслуживаемых АО «АКС». Все технологические нарушения были устранены в установленные сроки.

В летний период филиалом АО «Амурская генерация» выполнен капитальный ремонт и реконструкция 547м тепловых сетей, из запланированных 452м.

АО «Амурские коммунальные системы» проведен капитальный ремонт на сетях теплоснабжения общей протяженностью 2 121 м, из запланированных 2 121м, что составляет 100% (в 2017 году было заменено 293м), на сетях водоснабжения 1 203 м, из запланированных 280, что составляет 232% (в 2017 году было заменено 678м).

АО «АКС» выполнен текущий ремонт оборудования на 21 котельной, отапливающей жилищный фонд города Благовещенска.

Коммунальными организациями города Благовещенска в рамках подготовки к отопительному периоду проведен текущий ремонт инженерных сетей (ремонт запорной арматуры, изоляции):

242 км тепловых сетей, из них произведена замена 2,668 км (в 2017 году произведена замена - 0,293 км);

376 км водопроводных сетей, из них полностью заменено 1,2 км (в 2017 году произведена замена – 0,678 км);

1240,30 км электрических сетей, их них произведена замена 7,25 км (в 2017 году произведена замена – 5,08 км).

Проведены ремонтные работы оборудования на водозаборах «Северный» и «Амурский», 58 повысительных водопроводных насосных станциях, 36 канализационных насосных станциях, 150 трансформаторных подстанциях, 11 центральных тепловых пунктах, очистных сооружениях канализации города Благовещенска.

Сводным планом были предусмотрены ремонтные работы на сумму 130,9 млн.руб., из них 93 млн.руб. средства организаций коммунального комплекса и 37,9 млн.руб. средства областного и городского бюджетов.

АО «АКС» на подготовку к отопительному периоду реализованы средства в объеме 59,9 млн.руб. из запланированных 71,8 млн.руб., что составляет 83%, в том числе на объекты системы теплоснабжения 42,15 млн.руб. из запланированных 54 млн.руб., что составляет 78%, на объекты системы водоснабжения 14,7 млн.руб., что составляет 100%, (61,63 млн.руб. были реализованы в 2017 году).

В рамках инвестиционной программы филиала «Амурская генерация» АО «ДГК» в сфере теплоснабжения в 2018 году, проведена реконструкция тепломагистрали № 4, объем реализованных средств составил 36 млн.руб. (в рамках инвестиционной программы филиала в 2017 году затрачено 9,9 млн.руб.).

Во исполнение подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения», утвержденной постановлением Правительства области от 25.09.2013 № 452, завершается мероприятие «Ремонт тепловой сети по ул. Воронкова от ТК-11М до ТК-212М». В настоящее время строительно-монтажные работы выполнены на 100%. Теплоснабжение потребителей восстановлено, ведутся работы по благоустройству территории.

Ведомственные организации ООО «Амурский бройлер», ООО «Благовещенский завод строительных материалов», СП УТП «Мухинка» АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети», АО «РЖД», ООО «Аспект сервис», ПАО «Ростелеком», ООО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», ООО «Тепловая компания», АО «АКС» своевременно выполнили ремонт котельного оборудования и сетей теплоснабжения.

После выполнения ремонтных работ на всех котельных проведены гидравлические испытания котлоагрегатов.

Завершающим этапом по подготовке оборудования к зимнему периоду стало проведение СП «Благовещенская ТЭЦ» гидравлических испытаний на тепломагистралях с 24.09.2018 по 27.09.2018. По результатам испытаний технологических нарушений на сетях теплоснабжения не выявлено.

К началу отопительного периода на всех котельных города Благовещенска сформирован нормативный запас топлива.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 постановлением администрации города Благовещенска от 03.07.2018 № 2007, утверждена Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов, состав комиссии и графики по проверке готовности теплоснабжающих организаций города и объектов жилищного фонда.

Проведена проверка всех теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2018-2019 годов.

По состоянию на 11.10.2018 положительные акты и паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов подписаны по 7 организациям:                      ООО «Амурский бройлер», ООО «Благовещенский завод строительных материалов», ПАО «Ростелеком», ООО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», АО «РЖД», ООО «Аспект сервис», СП УТП «Мухинка». По двум организациям ООО «Тепловая компания», АО «АКС» выявлены замечания в части предоставления документации по подготовке котельного оборудования, соблюдения требований к устройству электроустановок. Срок устранения указанных замечаний - 29.10.2018.

Согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Минэнерго России, сроки выдачи паспортов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - до 1 ноября, паспорта готовности для муниципального образования - до 15 ноября.

Согласно утвержденному графику осуществления проверки готовности многоквартирных домов к отопительному периоду 2018-2019 годов с 14.08.2018 по 15.09.2018 специалистами отдела муниципального жилищного контроля управления ЖКХ администрации города Благовещенска проведены 202 выборочных проверки жилищного фонда города Благовещенска. Замечания по выявленным нарушениям управляющими организациями своевременно устранены.

По состоянию на 11.10.2018 количество многоквартирных жилых домов, подлежащих паспортизации и находящихся на управлении управляющими организациями на территории муниципального образования города Благовещенска, составляет 1201 дом.

Подключение к теплоснабжению жилых и социальных объектов  произведено в сроки, определенные постановлением администрации города Благовещенска от 28.09.2018 № 3026, специализированными организациями проводятся мероприятия по регулировке гидравлического режима тепловых сетей, также тепловых пунктов потребителей города.

# Text boxes

Об информации администрации города Благовещенска об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства  города Благовещенска к отопительному периоду 2018-2019 годов

Приложение

к решению Благовещенской

городской Думы

от 25.10.2018 № 49/105