БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

29.11.2018								                        № 50/120

г. Благовещенск

┌                                                                           ┐

Заслушав информацию начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска                Казанцева С.А. о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2022 годы» в 2018 году, учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

решила:

1.	Принять прилагаемую информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2022 годы» в 2018 году к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства (А.Н. Вишневский).

Председатель Благовещенской

городской Думы                                                                                     С.В. Попов

Информация

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

города Благовещенска на 2018-2022 годы» в 2018 году

В целях реализации приоритетного Проекта «Формирование комфортной городской среды»  постановлением администрации города Благовещенска от 23.10.2017 № 3773 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска  на 2018-2022 годы».

Объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составляет   -   100474,65  тыс. руб. В том числе:

средства федерального бюджета – 81336,62 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 14353,52 тыс. руб.;

средства городского бюджета -4784,51 тыс.руб.

Администрацией города Благовещенска совместно с депутатами Благовещенской городской Думы в течение 2017 года проводилась работа по информированию населения о приоритетном Проекте «Формирование комфортной городской среды».

Прием предложений от заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу осуществлялся управлением ЖКХ администрации города Благовещенска  в период с  01.08.2017 по 25.12.2017.

Для включения в муниципальную программу, жители МКД разрабатывали  проектно-сметную документацию. При решении задач по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий применялся комплексный подход, предусматривающий мероприятия по удалению ливневых вод с дворовых  территорий, организацию дополнительных парковочных мест.

Всего поступило 163 предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу, отвечающих установленным Порядкоми сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2022 годы», утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 27.07.2017 № 2408.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  адресный перечень  дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве  формировался  исходя из минимального перечня работ по благоустройству, который включает в себя: ремонт дворовых проездов, обустройство сетей наружного освещения, установка лавочек, урн, из дополнительного перечня обустройство автомобильных стоянок, ремонт тротуаров, обустройство системы водоотведения.

По результатам ранжирования, а  также исходя из объема средств на финансирование муниципальной программы, общественной комиссией были    определены  24  дворовые территории, подлежащие  благоустройству в 2018 году.

По результатам проведённых аукционов заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 65143,47  тыс. рублей:

ООО «Стройуют» - выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Благовещенска ул. Кантемирова д. 18, д. 20, д. 20/2, д. 20/4, д. 22. Стоимость работ по контракту – 14105,8тыс. руб.

ООО «Корсар» - выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Благовещенска ул. Дьяченко д. 3/1, д. 5, д. 5/1, д. 5/3.Стоимость работ по контракту – 13 777,0 тыс. руб.

ООО «Ростжилсервис» - выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Благовещенска ул. Политехническая д. 41, ул. Шимановского д. 61, ул. Шимановского д. 61/1, ул. Кузнечная д. 50, ул. Кузнечная д. 27. Стоимость работ по контракту – 11 518,45 тыс. руб.

ООО «Корсар» - выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Благовещенска п. Радиоцентр д. 1, ул. Чайковского д. 135, ул. Заводская д. 4, ул. Ленина д. 48, п. Мясокомбинат литер 1, ул. Амурская д. 133, ул. Василенко д. 13/1, п. Радиоцентр д.6, ул. Горького д. 24, ул. Партизанская д. 68. Стоимость работ по контракту – 25 742,22тыс. руб.

| № п/п | Адрес дворовой территории | Основные виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Кантемирова 18 | ремонт асфальтобетонного проезда, устройство тротуара из плит |
| 2 | ул. Кантемирова 20 | ремонт асфальтобетонного проезда, устройство тротуара из плит |
| 3 | ул. Кантемирова 20/2 | ремонт асфальтобетонного проезда, устройство тротуара из плит |
| 4 | ул. Кантемирова 20/4 | ремонт асфальтобетонного проезда, устройство тротуара из плит |
| 5 | ул. Кантемирова 22 | ремонт асфальтобетонного проезда, устройство тротуара из плит, водоотведение |
| 6 | ул. Дьяченко 3/1 | ремонт проезда, обустройство тротуара |
| 7 | ул. Дьяченко 5 | ремонт проезда, обустройство тротуара, водоотведение |
| 8 | ул. Дьяченко 5/1 | ремонт проезда, обустройство тротуара, водоотведение |
| 9 | ул. Дьяченко 5/3 | ремонт проезда, обустройство тротуара, водоотведение |
| 10 | ул. Политехническая 41 | ремонт проезда, обустройство тротуара, водоотведение |
| 11 | ул. Шимановского д. 61 | ремонт проезда, обустройство тротуара |
| 12 | ул. Шимановского д. 61/1 | ремонт проезда, обустройство тротуара |
| 13 | ул. Кузнечная д. 50 | ремонт проезда, обустройство тротуара |
| 14 | ул. Кузнечная д. 27 | ремонт проезда, ремонт тротуара, пандусы для МГН, установка лавочек, урны |
| 15 | п. Радиоцентр 1 | обустройство тротуара |
| 16 | ул. Чайковского д. 135 | ремонт проезда, ремонт тротуара, водоотведение, освещение |
| 17 | ул. Заводская 4 (с. Белогорье) | ремонт проезда, ремонт тротуара, водоотведение, установка лавочки |
| 18 | ул. Ленина д. 48 | ремонт проезда, ремонт тротуара, водоотведение |
| 19 | п. Мясокомбинат литер 1 | ремонт проезда, тротуара |
| 20 | ул. Амурская д. 133 | ремонт проезда, тротуара |
| 21 | ул. Василенко д. 13/1 | ремонт проезда, тротуара, водоотведение |
| 22 | п. Радиоцентр д.6 | ремонт проезда, тротуара |
| 23 | ул. Горького д. 24 | ремонт проезда, тротуара, водоотведение, установка лавочек, |
| 24 | ул. Партизанская д. 68 | ремонт проезда, тротуара, водоотведение |

По состоянию на 12.11.2018г. работы, предусмотренные техническими заданиями к муниципальным контрактам на благоустройство дворовых территорий, выполнены во всех 24 дворах, предусмотренных к благоустройству на 2018 год.

Принято работ на сумму 33 294,221тыс. рублей, оплачено подрядным организациям 33 294,221тыс. рублей. На проверке находятся акты выполненных работ на сумму 26160,419 тыс. рублей.

Постановлением Правительства РФ от 16.12.2017 №1578 приняты изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169, предусматривающие проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 и 2019 годах.

Администрацией города Благовещенска был разработан план проведения общественных обсуждений и  рейтингового голосования для определения общественной территории подлежащей благоустройству в 2018 и 2019  годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска  на 2018-2022 годы».

В период с 15 января по 9 февраля 2018 г.каждый житель города Благовещенска мог предложить общественную территорию для благоустройства. Было открыто 22 пункта приема предложений (20 стационарных и 2 мобильных).

Из предложенных общественных территорий   выбраны 7  территорий, которые вынесены на рейтинговое голосование.

В феврале 2018 г. на общественной территории, благоустроенной в 2017 году в рамках акции «Выходи гулять», прошло общественное обсуждение дизайн-проектов семи общественных территорий.

18.03.2018 года на территории муниципального образования прошло рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках  муниципальной программы. В рейтинговом голосовании приняло участие  - 61872 чел.

С учетом результатов рейтингового голосования большинство голосов набрала общественная территория - Парк  Дружбы. Общественные территории, набравшие по результатам голосования меньшее количество голосов, включены  в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы.

| № п/п | Наименование общественной территории | Срок реализации мероприятий по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парк Дружбы квартала 400, граница которого проходит по ул. Калинина – ш. Новотроицкое | 2018 г. |
| 2 | Сквер квартала 433 в районе ул. Зеленая,30 | 2019 г. |
| 3 | Сквер с фонтаном «Бабочка» квартала 42 города Благовещенска в районе ул. 50 лет Октября, 26 | 2020-2022 г.г |
| 4 | Сквер 418 квартала АОБВЛ по ул. Краснофлотская | 2020-2022 г.г |
| 5 | Сквер с фонтаном квартала 65, площадь Ленина в районе ул. Пионерская – ул. Ленина – ул. Краснофлотская | 2020-2022 г.г |
| 6 | Сквер с фонтаном квартала 408 в районе ул. Институтская – ул. Дьяченко и территория, прилегающая к филиалу ОКЦ (Харбин) | 2020-2022 г.г |
| 7 | Сквер квартала 133 в районе пер. Крестьянский – ул. Мухина | 2020-2022 г.г |

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парка «Дружба» заключен  с ООО «ОРА-СТРОЙ». Срок окончания работ по контракту 31.10.2018г.

Сметная стоимость работ составляет 32 997,081 тыс. рублей.

В настоящее время работы по благоустройству завершены в полном объёме, ведётся их приёмка.

На общественной территории Парк Дружбы, выполнены следующие работы: устройство пандуса, устройство ограждения пандуса, очистка канала, ремонт беседки, перенос ограждения (северный вход), ремонт лестницы «Центрального входа», ремонт комплекса «Китайская стена», перенос спортивной площадки с устройством основания из резиновой крошки (площадь – 700 м²), ремонт тротуара (общей площадью – 931 м²), благоустройство канала (ремонт подпорной стенки), ремонт ограждения моста, работы по  устройству  ограждения спортивной  площадки, установка 167 опор освещения, работы по высадке деревьев и кустарников в количестве 275 шт.

По состоянию на текущую дату принято работ на 31 426,419тыс. рублей, оплата за выполненные работы составляет 21 183,893тыс. рублей.

# Text boxes

Об информации администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2022 годы» в 2018 году

Приложение

к решению Благовещенской городской Думы

от 29.11.2018 № 50/120