БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

31.10.2019							                                       № 3/27

г. Благовещенск

┌                                                            ┐

Заслушав информацию администрации города Благовещенска об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Благовещенска к отопительному периоду 2019-2020 годов, представленную начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска Казанцевым С.А., учитывая заключение комитета по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

решила:

1.	Принять прилагаемую информацию администрации города Благовещенска об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Благовещенска к отопительному периоду 2019-2020 годов к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской

городской Думы                                                                             Е.И. Евглевская

Приложение

к решению Благовещенской

городской Думы

от 31.10.2019 № 3/27

Информация

об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Благовещенска к отопительному периоду 2019-2020 годов

Отопительный период 2018-2019 годов был завершен 30.04.2019.  Организационные мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному периоду были проведены до его завершения. В соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, был утвержден План ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год по городу Благовещенску, регламентирующий сроки отключения горячего водоснабжения для проведения ремонтных работ в летний период. Для снижения сроков отключения горячего водоснабжения в жилых домах, на основании данного Плана жилищные организации планировали максимально синхронизировать работы на внутридомовых системах теплоснабжения (промывка систем отопления многоквартирных домов, прочистка водоподогревателей).

Администрацией города Благовещенска был утвержден сводный план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Сводным планом были предусмотрены ремонтные работы на сумму 101,9 млн.руб., из них 91,0 млн.руб. средства организаций коммунального комплекса и 10,9 млн.руб. средства областного и городского бюджетов.

Подготовка  объектов инженерной инфраструктуры к отопительному периоду осуществлялась 10 ресурсоснабжающими организациями, которые обеспечивают теплоснабжение, водоснабжение жилищного фонда и социальных объектов города Благовещенска (АО «АКС» ООО «Амурский бройлер», ООО «Благовещенский завод строительных материалов», СП УТП «Мухинка» АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети», АО «РЖД», ООО «Тепло-сервис», ПАО «Ростелеком», ООО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», ООО «Тепловая компания»)

После завершения отопительного периода, для определения гидравлической плотности, механической прочности трубопроводов и арматуры, а также для выявления скрытых дефектов на магистральных сетях ТЭЦ и распределительных сетях АО «АКС» с 13 по 15 мая проводились гидравлические испытания. По результатам испытаний порывы на магистральных тепловых сетях не выявлены, на распределительных тепловых сетях, обслуживаемых АО «АКС», выявлено 23 дефектных участка. Все технологические нарушения были устранены в установленные сроки.

АО «АКС» выполнен текущий ремонт оборудования на 18 котельных, отапливающих жилищный фонд. Реализовано мероприятие по закрытию трех маломощных нерентабельных котельных (Лазо, 111, Чайковского 155 Дальневосточная, 25).

Общая протяженность тепловых сетей составляет 242,6 км.  Теплосетевыми организациями выполнен текущий ремонт тепловых сетей, включающий частичный ремонт тепловой изоляции в проходных каналах и камерах, ремонт стыковых соединений, трубопроводов, замену запорной арматуры. Проведен капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью 1769,1 м (в 2018 году было заменено 2121 м).

Проведены ремонтные работы оборудования на водозаборах «Северный» и «Амурский», 27 повысительных водопроводных насосных станциях, 39 канализационных насосных станциях, 35 трансформаторных подстанциях, 11 центральных тепловых пунктах, очистных сооружениях канализации. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 384,69 км. К началу отопительного периода осуществлена подготовка сетей в рамках текущего ремонта.  Проведены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения протяженностью 1356 м (в 2018 году было заменено 1203м).

Общая протяженность сетей электроснабжения составляет 1262,3 км. В рамках подготовки к отопительному периоду в полном объеме выполнены мероприятия по текущему ремонту, а также    произведена замена электросетей протяженностью 10,2 км (в 2018 году произведена замена – 7,2 км).

В рамках программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» выполняются следующие мероприятия: «Строительство водопроводных сетей в районе «5 стройка», «Ремонт тепловой сети в 424 квартале, в районе многоквартирного жилого дома по ул. Больничная,24/2», «Оснащение повысительных насосных станций системами ЧРП». Объём реализуемых средств составляет 17,9 млн. руб.

В рамках подготовки к ОЗП ведомственными организациями своевременно выполнен ремонт котельного оборудования и сетей теплоснабжения, проведены гидравлические испытания котлоагрегатов.

Завершающим этапом по подготовке оборудования к зимнему периоду стало проведение СП «Благовещенская ТЭЦ» гидравлических испытаний на тепломагистралях с 9 по 13 сентября. По результатам испытаний технологических нарушений на магистральных сетях теплоснабжения не выявлено, на квартальных распределительных сетях теплоснабжения выявлено 12 дефектных участков, ремонтные работы на которых в настоящее время завершаются.

К началу отопительного периода на все котельные города Благовещенска сформирован нормативный запас топлива.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду утверждена Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций города и объектов жилищного фонда.

По результатам проверки паспорта готовности к работе в отопительный период 2019-2020 годов получены всеми теплоснабжающими организациями.

В межотопительный период управляющими организациями проведены работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду 2019-2020 годов (1198 ед.) Специалистами отдела муниципального жилищного контроля управления ЖКХ администрации города Благовещенска проведены 202 выборочных проверки жилищного фонда города Благовещенска. Замечания по выявленным нарушениям управляющими организациями своевременно устранены.

Отопительный период 2019-2020 годов в городе Благовещенске был начат для социальных объектов – 23.09.2019, для объектов жилищного фонда - 30.09.2019.

# Text boxes

Об информации администрации

города Благовещенска об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Благовещенска к отопительному периоду 2019-2020 годов