БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

28.11.2019							                                          № 4/42

г. Благовещенск

┌                                                                ┐

Заслушав информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» в 2019 году, представленную начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска Казанцевым С.А., учитывая заключение комитета по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

решила:

1.	Принять прилагаемую информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» в 2019 году к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской

городской Думы                                                                                 Е.И. Евглевская

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» в 2019 году

В целях реализации приоритетного Проекта «Формирование комфортной городской среды» постановлением администрации города Благовещенска от 23.10.2017 № 3773 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы».

Администрацией города Благовещенска совместно с депутатами Благовещенской городской Думы в течение 2017 года проводилась работа по информированию населения о приоритетном Проекте «Формирование комфортной городской среды».

Прием предложений от заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу осуществлялся управлением ЖКХ администрации города Благовещенска в период с 01.08.2017 по 25.12.2017.

Для включения в муниципальную программу жители МКД разрабатывали проектно-сметную документацию. При решении задач по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий применялся комплексный подход, предусматривающий мероприятия по удалению ливневых вод с дворовых территорий, организацию дополнительных парковочных мест.

Всего поступило 163 предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу, отвечающих установленным Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы», утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 27.07.2017 № 2408.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  адресный перечень  дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве  формировался  исходя из минимального перечня работ по благоустройству, который включает в себя: ремонт дворовых проездов, обустройство сетей наружного освещения, установка лавочек, урн, ремонт тротуаров, обустройство системы водоотведения.

По результатам ранжирования, а также исходя из объема средств на финансирование муниципальной программы, общественной комиссией были    определены 22 дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2019 году.

Объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» на 2019 год составляет   -   129,4 млн. руб. В том числе:

средства федерального бюджета – 114,1 млн. руб.;

средства областного бюджета – 3,5 млн. руб.;

средства городского бюджета -11,8 млн. руб.

В 2019 году было заключено пять муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. 50 лет Октября – ул. Зеленая в квартале 433 г. Благовещенска и 22-х дворовых территорий. Сроки окончания работ по контрактам – 31.10.2019 г.

Работы по благоустройству дворовых территорий выполняются в соответствии с утвержденным минимальным перечнем работ: ремонт проездов, обустройство тротуаров, освещения, ливневой канализации, установка лавочек, урн. Проектно-сметная документация была разработана и утверждена собственниками многоквартирных домов.

Освоение на 11.11.2019 -  89,6 млн. руб., что составляет 69,2%.

В настоящее время работы завершены на 19-ти дворовых территориях (ул. Кузнечная, 58/68, Зейская 92, Пушкина 36, ул. Пушкина 41, Игнатьевское шоссе 14/4,14/6, ул. 50 лет Октября 203, 203/1, ул. Кольцевая 42 А, ул. Островского 236, ул. Советская 3, 5, 7, ул. Ленина 80, ул. Пограничная, 124, 124/1, 124/2, 124/3, 126).

Ведутся работы на общественной территории и на трех дворовых территориях по адресам: ул. Чайковского 191, 193, 193/2.

Невыполнение указанных работ в сроки, предусмотренные контрактами, связано по общественной территории:

- с неблагоприятными погодными условиями;

- с поздней поставкой конструкций детской и спортивных площадок общественной территории.

В ходе выполнения работ на дворовых территориях по адресам ул. Чайковского 191, 193, 193/2 выявлены ошибки проектирования, в результате которых возникла необходимость в корректировке проектных решений и выполнении дополнительных работ по понижению уровня проездов и тротуаров дворовых территорий с целью исключения либо уменьшения глубины приямков около подъездов и максимального отвода дождевой воды от жилых домов,  необходимость ремонта внутридворовых тепловых сетей в связи с высокой степенью износа. Дополнительные работы, ремонт тепловых сетей и понижение тепловых камер значительно замедлили выполнение работ по благоустройству указанных дворовых территорий.

По информации заказчика, работы планируется завершить на дворовых территориях в срок до 30.11.2019 г., на общественной территории в срок до 20.12.2019 г.

В период с 21.10.2019 по 25.10.2019 было проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году.  В рейтинговом голосовании приняло участие 17234 чел.

Число голосов, поданных за общественные территории:

| № п/п | Адресный перечень общественных территорий | кол-во голосов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория возле торгового центра «От и До» | 12961 |
| 2 | п.Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам | 9523 |
| 3 | с.Плодопитомник, территория возле водоема | 8547 |
| 4 | Сквер с фонтаном «Бабочка», 42 квартал | 7653 |
| 5 | Сквер «Приемыхова», (ул.50 лет Октября-ул.Красноармейская) | 6189 |
| 6 | Сквер «Крестьянский», (пер.Крестьянский-ул.Мухина) | 4259 |

По результатам проведенного рейтингового голосования в 2020 году в первоочередном порядке будет благоустроена общественная территория возле торгового центра «От и До».

Предварительный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы», утвержден общественной комиссией по благоустройству и формированию современной городской среды на территории города Благовещенска 30.10.2019 года.

Протокол заседания общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды на территории города Благовещенска размещен на официальном сайте администрации города Благовещенска в разделе «ЖКХ и благоустройство» подразделе «Проект Городская среда».

За время реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» с 2017 по 2019 годы, выполнено благоустройство 3-х общественных территорий и 64-х дворовых территорий.

# Text boxes

Об информации администрации города Благовещенска о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» в 2019 году

Приложение

к решению Благовещенской

городской Думы

от 28.11.2019 № 4/42