

**БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

Амурской области

(седьмой созыв)

**РЕШЕНИЕ**

28.05.2020 № 12/57

г. Благовещенск

|  |
| --- |
| Об информации администрации города Благовещенска о содержании перекопов в осенне-зимний период 2019-2020 годов с предоставлением плана-графика восстановительных работ |

Заслушав информацию администрации города Благовещенска о содержании перекопов в осенне-зимний период 2019-2020 годов с предоставлением плана-графика восстановительных работ, представленную управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, учитывая заключение комитета по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

**решила:**

1. Принять прилагаемую информацию администрации города Благовещенска о содержании перекопов в осенне-зимний период 2019-2020 годов с предоставлением плана-графика восстановительных работ к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской

городской Думы Е.И. Евглевская

Приложение

к решению Благовещенской городской Думы

от 28.05.2020 № 12/57

Информация

о содержании перекопов в осенне-зимний период 2019-2020 годов с предоставлением плана-графика восстановительных работ

На территории городского округа контроль за содержанием перекопов в осенне-зимний период на основании постановления администрации города Благовещенска от 05.02.2014 № 589, осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (далее - Управление).

В осенне-зимний период 2019-2020 г. (с 15.10.2019 по 18.05.2020) Управлением выдано 199 ордеров на производство земляных работ (АППГ - 181), из которых 180 на аварийно-восстановительные работы (АППГ - 161) и 19 для технологического подключения объектов (АППГ - 20).

По состоянию на 18.05.2020 на улично-дорожной сети муниципального образования города Благовещенска, после производства аварийно-восстановительных работ ООО «АКС», не восстановлено асфальтобетонное покрытие на 32 участках (АППГ - 23). Основными причинами являются ремонтные работы на сетях тепло-водо-электроснабжения.

Специалистами администрации города Благовещенска на постоянной основе осуществляется контроль за текущим содержанием участков производства земляных работ, расположенных на улично-дорожной сети муниципального образования города Благовещенска.

В период с 01.11.2019 в адрес ООО «АКС» было выписано 58 предписаний о необходимости выполнения мероприятий по подсыпке и профилированию участков производства земляных работ. Замечания, указанные в данных предписаниях, устранены в установленные сроки.

График восстановления асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, зеленой зоны, представленный ООО «АКС», еженедельно корректируется в зависимости от погодных условий, объемов работ и прочих факторов.

По состоянию на 18.05.2020 выполнены мероприятия по восстановлению разрушенных элементов благоустройства на 22 участках:

- ул. Театральная, 23 м/у ул. Ленина и ул. Зейская (2 участка);

- ул. Пролетарская, 134 м/у ул. Мухина и пер. Чудиновским;

- пер. Рёлочный, 3 м/у ул. Комсомольская и ул. Калинина;

- пер. Уралова, 1 м/у ул. Краснофлотская и ул. Ленина;

- ул. Пионерская м/у ул. Ленина и ул. Зейская;

- ул. Ленина, 177 м/у ул. Калинина и ул. Б. Хмельницкого;

- ул. Ленина, 179 м/у пер. Уралова и ул. Калинина;

- ул. Амурская – ул. Б. Хмельницкого;

- ул. Пионерская м/у ул. Горького и ул. Красноармейская (2 участка);

- ул. Пионерская – ул. Октябрьская;

- ул. Октябрьская – ул. Б. Хмельницкого;

- ул. Ленина, 189 м/у пер. Уралова и ул. Комсомольская;

- ул. Амурская м/у ул. Театральная и ул. Политехническая (2 участка);

- ул. 50 лет Октября – ул. Ломоносова;

- ул. Амурская – ул. Новая;

- ул. Амурская – ул. Комсомольская;

- ул. Лазо, 55 м/у ул. Амурская и ул. Зейская;

- ул. Чайковского, 1;

- ул. Б. Хмельницкого, 42;

- ул. Политехническая – ул. Свободная;

- ул. Ленина, 2;

- ул. Кантемирова, 23.

В адрес ООО «АКС» выписано 12 предписаний о необходимости восстановления разрушенных элементов благоустройства.

В адрес ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Амурской области направлено 17 материалов для привлечения виновных лиц к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ.

Контроль за состоянием мест производства земляных работ находится на постоянном контроле администрации города.