

**БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

Амурской области

(седьмой созыв)

**РЕШЕНИЕ**

25.02.2021 № 22/22

г. Благовещенск

Об информации администрации города Благовещенска о произведенных

в 2020 году работах по ремонту и содержанию улично-дорожной сети

в городе Благовещенске, контроле за качеством работ в процессе

их производства, соблюдением технологии производства ремонтных

работ, а также о выполнении гарантийных обязательств подрядчиками

по устранению недостатков, выявленных в ходе эксплуатации отремонтированных участков дорог

Заслушав информацию администрации города Благовещенска  
о произведенных в 2020 году работах по ремонту и содержанию  
улично-дорожной сети в городе Благовещенске, контроле за качеством работ  
в процессе их производства, соблюдением технологии производства ремонтных работ, а также о выполнении гарантийных обязательств подрядчиками  
по устранению недостатков, выявленных в ходе эксплуатации отремонтированных участков дорог, представленную управлением  
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, учитывая заключение комитета по вопросам экономики, собственности  
и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

**решила:**

1. Принять прилагаемую информацию администрации города Благовещенска о произведенных в 2020 году работах по ремонту  
и содержанию улично-дорожной сети в городе Благовещенске, контроле  
за качеством работ в процессе их производства, соблюдением технологии производства ремонтных работ, а также о выполнении гарантийных обязательств подрядчиками по устранению недостатков, выявленных в ходе эксплуатации отремонтированных участков дорог, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской

городской Думы Е.И. Евглевская

Приложение

к решению Благовещенской городской Думы

от 25.02.2021 № 22/22

Информация

о произведенных в 2020 году работах по ремонту и содержанию  
улично-дорожной сети в городе Благовещенске, контроле за качеством   
работ в процессе их производства, соблюдением технологии производства ремонтных работ, а также о выполнении гарантийных обязательств подрядчиками по устранению недостатков, выявленных в ходе   
эксплуатации отремонтированных участков дорог

В 2020 году на ремонт улично-дорожной сети была предусмотрена сумма в размере 1518,0 млн. руб. (в 2019 году – 1120,0 млн. руб.), в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| федеральный бюджет | 36 млн. |
| областной бюджет | 1427,5 млн. |
| городской бюджет | 54,5 млн. |
| ВСЕГО | 1518,0 млн. |

Основными объектами реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году являются:

- путепровод по ул. Загородная;

- ремонт ул. Калинина от ул. Краснофлотская до ул. Тенистая,  
от ул. Институтская до ул. Воронкова;

- ремонт ул. Воронкова от Новотроицкого шоссе до ул. Тепличная;

- ремонт ул. Театральная от ул. Школьная до п. Моховая падь;

- ремонт ул. Зеленая от ул. Трудовая до ул. Театральная;

- устройство слоев износа по ул. Чайковского от моста через р. Чигиринка до ж/д переезда и ул. Студенческая от Путепровода до Игнатьевского шоссе.

Проведены работы по устройству нового дорожного покрытия  
из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обустройству бордюров, правоповоротных полос по ул. Калинина, выполнена модернизация светофорных объектов и сетей наружного освещения, приведены  
в соответствие автобусные остановки, обустроены автобусные павильоны, парковки, нанесена новая дорожная разметка из износостойких материалов, выполнен ремонт тротуаров.

В рамках соглашения с министерством транспорта Амурской области  
в 2020 году проведены следующие работы:

- ремонт объездной дороги по ул. Нагорная;

- устройство защитного слоя износа по ул. Загородная от путепровода  
до ул. Красноармейская;

- ремонт ул. Шимановского от ул. Красноармейская до ул. Октябрьская;

- ремонт ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. Политехническая;

- ремонт ул. Перспективная от ул. Шимановского до ул. Трудовая;

- ремонт тротуаров на 9 участках;

-ремонт внутриквартальных проездов в районе домов:  
Кузнечная,19-Театральная, 30, Студенческая,21-Игнатьевское шоссе,12/3;

- устройство островков безопасности на разделительной полосе  
по ул. Горького с модернизацией 7-ми светофорных объектов;

- модернизация сетей наружного освещения по ул. Ленина от ул. Мухина до ул. Чайковского с устройством кабельной канализации;

- аварийно-восстановительные работы на автомобильном мосту через реку Зея;

- аварийно-восстановительные работы по ремонту водопропускного сооружения по ул. Ленина в с. Верхнеблаговещенское.

На выполнении ремонтных работ были задействованы следующие подрядные организации: АО «Асфальт», ООО «Сервер», ООО «Строительно-эксплуатационная служба», ООО «САР-Дорожник», ООО «Светосервис-Подмосковье», ООО «Росжилсервис» и другие.

Всего по итогам 2020 года отремонтировано:

|  |  |
| --- | --- |
| Дорог | 31,5 км |
| Тротуаров | 15,4 км |
| Обустроено линий наружного освещения | 14 км |
| Модернизировано светофоров | 23 шт. |
| Обустроено новых светофорных объектов: в том числе  -транспортных  -пешеходных | 4шт.  2 шт. (ул.Ленина-ул.Пионерская; ул.Амурская-ул.Пушкина),  2 шт. (ул.Калинина-ул.Рабочая, ул. Воронкова район авторынка) |
| Обустроено автобусных остановок | 20 шт. |

В период выполнения ремонтных работ контроль качества осуществлялся кураторами МУ «Городское управление капитального строительства», а также специалистами ООО «Азимут» осуществляющими стройконтроль на основании заключенного муниципального контракта.

Все подрядные организации несут гарантийные обязательства по своим объектам в течение 5 лет. С наступлением положительных температур специалистами администрации города Благовещенска совместно  
с подрядчиками будут осуществлены выезды по выполненным объектам  
с целью выявления недостатков. В случае выявления таковых, подрядчику будет направлена претензия с требованием устранить замечания  
в установленный срок.

Работы по текущему содержанию улично-дорожной сети города Благовещенска в 2020 году выполнялись силами МКП «ГСТК». Финансирование данных мероприятий составило 241,0 млн. руб.

Предприятие осуществляет зимнее и летнее содержание автомобильных дорог на территории городского округа, протяженностью – 407,05 км,   
в том числе: дорог с твердым покрытием – 237,44 км;   
с грунтовым покрытием – 169,61 км.

Ежедневно на городских улицах задействовано более 50 единиц дорожной техники и 60 рабочих. Работы по содержанию улично-дорожной сети осуществляются в две смены, в соответствии с графиками работ, которые ежемесячно утверждаются начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.

В летний период осуществлялись следующие работы: ямочный ремонт, механизированное подметание проезжей части дорог и тротуаров; мойка  
и полив дорог; комплексная уборка автомобильных дорог с очисткой прилотковой зоны; ремонтное профилирование автомобильных дорог; нарезка кюветов, очистка и промывка дождеприемных колодцев от ила и грязи.

При подготовке городских дорог к зимнему периоду проводятся работы по консервации дождеприемных решеток на улично-дорожной сети.

При выпадении осадков на уборке автомобильных дорог и тротуаров  
от снежного наката, а также вывозу снега в отведенные места, в МКП «ГСТК» имеется 55 единиц техники, в т.ч.:

- автогрейдер – 11 ед.;

- трактор МТЗ -320 (подметально-уборочные) – 4 ед.;

- трактор МТЗ-82 (подметально-уборочные) – 8 ед. (2 ед. в ремонте);

- самосвал Камаз 20 т – 2 ед.;

- самосвал DONGFENG – 1 ед.;

- автомобиль КАМАЗ КО-829 Д (подметально-уборочные) – 13 ед.;

- автомобиль КАМАЗ ДМК-65 – 4 ед.;

- ЗИЛ КО-713 Н – 2 ед.;

- ЗИЛ 133-ГЯ – 1ед.;

- погрузчики – 6 ед.;

- экскаватор – 2 ед.;

- снегопогрузчик (шнекороторный) – 1 ед.

В МКП «Городской сервисно-торговый комплекс» сформированы три звена, в каждом по 4 подметально-уборочных машины, и одно звено из двух подметально-уборочных машин на отдаленные районы. Разработаны маршруты первоочередного прохождения снегоуборочной техники при выпадении снега:

1-й маршрут: магистральные улицы: ул. Ленина, ул. Калинина, ул. 50 лет Октября, ул. Чайковского, ул. Амурская, ул. Зейская;

2-й маршрут: ул.Октябрьская, ул.Горького, ул.Мухина, ул. Б. Хмельницкого, ул.Шевченко, ул. Пионерская, ул.Кузнечная, ул. Театральная;

3-й маршрут: Игнатьевское шоссе, ул. Магистральная, мост через реку Зея, микрорайон, район КПП;

4-й маршрут: п. Аэропорт, пос.Моховая Падь, с.Белогорье.

После завершения очистки от снега основных маршрутов, снегоуборочная техника распределяется на районы города, неохваченные при первоначальной уборке.

Одновременно проводятся работы по подметанию тротуаров, в первую очередь у объектов социальной инфраструктуры: больницы, поликлиники, школы, детские учебные заведения.

Дорожными рабочими проводится вручную очистка автобусных остановок и подходов к перекресткам.

В текущем году администрация города Благовещенска продолжит мероприятия по ремонту улично-дорожной сети. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт дорог на участках по:

- ул.Горького от ул.Театральная до ул.Калинина;

- ул.Ленина от ул.Шевченко до ул.Мухина.

В рамках субсидии из дорожного фонда Амурской области запланирован ремонт:

- ул.Политехническая от ул.Красноармейская до ул.Октябрьская;

-ул.Нагорная от ул.Мичурина ,19 в сторону ул.Нагорная,10;

- дорога в п.Радиоцентр;

- ул.Пушкина от ул.Красноармейская до ул.Октябрьская,   
от ул.Красноармейская до ул.Горького;

- ремонт проездов к 16- ти общеобразовательным учреждениям;

-обустройство сетей наружного освещения;

-ремонт тротуаров по ул. Политехническая от ул.Зейская до ул.Ленина; ул.Дьяченко –ул.Институтская и другие участки.