Пояснительная записка

к проекту решения  Благовещенской городской Думы

«О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Благовещенска на 2010-2013 годы в 2012 году».

В рамках реализации мероприятий, указанной выше долгосрочной целевой программы, в 2012 году запланировано проведение ремонтных работ на 70 дворовых территориях.

Общая сумма финансовых ассигнований составляет:

| Финансирование программы, в руб.: | 97 975 788,63 всего | 88 742 780,88 областной бюджет | 14 800 000,00 городской бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |
| Дворовые территории | 97 975 788,63 | 88 742 780,88 | 9 750 000,00 |
| Малые архитектурные формы (26 комплектов) |  |  | 4 700 000,00 |
| Городской конкурс «А у нас во дворе» (5 номинаций по 70 тыс. руб.) |  |  | 350 000,00 |

Общая площадь асфальтобетонного покрытия, которая будет отремонтирована в 2012 году силами подрядных организаций, составляет порядка 55 087 кв. м покрытия.

По состоянию на 10.09.2012 ремонтные работы завершены на 25 дворовых территориях, на 20 дворовых территориях ведутся ремонтные работы.

Приемка выполненных работ осуществляется с участием специалистов Амурупрадор и специалистов строительного контроля.

Управлением ЖКХ города Благовещенска проведены конкурсные процедуры по поставке малых архитектурных форм, проведен городской конкурс «А у нас во дворе».

В связи с обращением губернатора Амурской области Кожемяко О. Н, по вопросу дополнительного включения в список дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2012 году многоквартирных домов по ул. Амурская, 152, ул. Театральная, 42, 42/2 определяется источник дополнительного финансирования мероприятий в размере 6,0 млн. руб.

Первый заместитель главы администрации –

начальник управления ЖКХ  администрации

города Благовещенска                                                                    В.А.Константинов

Пояснительная записка

к проекту решения  Благовещенской городской Думы

«Об информации о состоянии дорог и безопасности дорожного движения в      муниципальном образовании городе Благовещенске»

- Содержание улично-дорожной сети города Благовещенска.

Общая протяженность улично-дорожной сети в городе Благовещенске - 436 км, из них:

- с асфальтобетонным покрытием – 299 км;

- с гравийным - 137 км.

Протяженность ливневой канализации - 69 км.

На основании распоряжения Комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска автомобильные дороги переданы на праве оперативного управления МКП «ДЭУ».

В рамках реализации ДЦП «Развитие автомобильных дорог в городе Благовещенске на 2009-2013 годы» в 2012 году запланировано выполнить следующие мероприятия:

| МЕРОПРИЯТИЯ: | Финансирование, тыс. руб., в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из областного бюджета | из городского бюджета |
| ул. Политехническая – кап. ремонт | 13 895 225,46 | 7 032 873,86 | 6 862 351,60 |
| ул. Загородная виадук - замена удерживающего ограждения | 4 998 480,14 | 999 696,03 | 3 998 784,11 |
| Тротуар по ул. Ленина между ул. Артиллерийская и ул. Мухина | 2 469 801,45 | 493 960,29 | 1 975 841,16 |
| ул. Ломоносова СОШ № 27: Тротуар + ливневка ремонт | 1 106 617,71 | 221 323,54 | 885 294,17 |
| Ливневые канализации: |  | - | - |
| ул. Ленина от ул. Мухина до пер. Уралова. | 2 299 410,00 | 459 882,00 | 1 839 528,00 |
| пер. Св. Иннокентия от ул. Зейская до ул. Ленина | 2 524 663,00 | 504 932,60 | 2 019 730,40 |
| ул. Амурская от ул. Комсомольская до ул. Мухина | 3 105 801,00 | 621 160,20 | 2 484 640,80 |
| ул. Калинина от ул. Зейская до ул. Амурская | 2 699 485,00 | 539 897,00 | 2 159 588,00 |
| пер. Связной | 695 609,00 | 139 121,80 | 556 487,20 |
| ул. Шевченко от ул. Ломоносова до ул. Северная | 1 221 859,00 | 244 371,80 | 977 487,20 |
| ИТОГО: | 35 016 951,76 | 11 257 219,12 | 23 759 732,64 |
| Технадзор 1% | 138 952,25 | - | 138 952,25 |
| ИТОГО С ТЕХНАДЗОРОМ | 35 155 904,01 | 11 257 219,12 | 23 898 684,89 |

В рамках субсидии на содержание улично-дорожной сети в 2012 году произведен ямочный ремонт автомобильных дорог на общую сумму 10,8 млн. руб.

В сентябре-октябре 2012 года ямочный ремонт будет выполнен на сумму 7,2 млн. руб.

В связи с интенсивным движением автомобильного автотранспорта по улицам и дорогам города Благовещенска администрацией города Благовещенска на 2013 год запланировано проведение работ по капитальному ремонту ул. Студенческая от ул. Игнатьевское шоссе до ул. Загородная и реконструкция ул. Октябрьская от ул. Загородная до ул. Больничная. В настоящее время идет разработка ПСД для определения потребности в финансовых ассигнованиях на выполнение указанных выше мероприятий.

Информация по перекопам улично-дорожной сети города Благовещенска:

| Выдано | 168 |
| --- | --- |
| Закрыто | 54 |
| Действует | 31 |
| Сроки вышли (работы ведутся) | 2 |
| Не закрыты (не восстановлены) | 8 |
| Не закрыты (восстановлены) | 73 |

2. Состояние аварийности на улично-дорожной сети города Благовещенска.

За 7 месяцев 2012 года на территории города Благовещенска зарегистрировано всего:

- 5382 ДТП (АППГ (аналогичный период прошлого года) - 5167);

- из них 236 учётных ДТП (АППГ- 217);

- погибло 14 чел. (АППГ - 8);

- получили ранения различной степени тяжести – 297 чел. (АППГ- 266).

Основными видами учетных происшествий являются:

- столкновение: количество ДТП данного вида 100 (АППГ - 106);

- наезд на пешехода - 73 (АППГ - 68);

- наезд на препятствие - 30 (АППГ - 18).

Основными причинами совершения ДТП являются:

- несоблюдение очередности проезда - 82 (АППГ - 92);

- несоответствие скорости конкретным условиям – 59 (АППГ-56),

- из-за нарушений ПДД пешеходами произошло 34 ДТП (АППГ - 30).

В текущем году было зарегистрировано 27 учётных ДТП с участием детей (АППГ - 31), при которых 1 ребенок погиб (АППГ - 1), 27 детей получили ранения (АППГ - 30). Из 27 учётных ДТП в 18 ДТП дети пострадали по вине водителей.

Увеличилось число ДТП по вине водителей в состоянии опьянения с 13 до 27, погибших не зарегистрировано (АППГ - 1), при этом увеличилось количество раненых в ДТП людей с 18 до 52.

Наиболее аварийными улицами за данный период времени являются ул. Калинина - 537 ДТП (АППГ- 505), ул. Театральная - 414 (АППГ - 321), ул. Горького - 325 (АППГ-313), ул. Ленина - 345 (АППГ- 277), ул. 50 лет Октября - 295 (АППГ- 305), ул. Мухина - 246 (АППГ - 245), ул. Амурская -251 (АППГ-249).

Наиболее аварийные участки: ул. Калинина - Кольцевая развязка (151), ул. Театральная - кольцевая развязка (62), ул. Калинина, 126 (30), ул. Калинина, 61  (35), ул. Калинина,  114 (17), ул. Калинина  127 (18), ул. Калинина   130  (17),  ул.  Калинина   141   (18) ул.  Мухина   150  (28), ул. Театральная - Виадук (15), ул. 50 лет Октября, 61 (24), ул. 50 лет Октября, 42 (11), ул. Ленина, 158 (8), ул. Ленина 161(12), ул. Зейская, 181(14).

За 7 месяцев выявлено 68583 нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения по следующим направлениям:

- управление в состоянии опьянения - 1968,

- за нарушение скоростного режима - 22398,

- за нарушение ПДД пешеходами - 5600 нарушений.

3. Работа комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города Благовещенска.

При администрации города Благовещенска создана комиссия по безопасности дорожного движения. Комиссия рассматривает вопросы в сфере безопасности дорожного движения, разрабатывает мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, созданию безопасных условий дорожного движения в городе.

В соответствии с утвержденным планом городская комиссия по безопасности дорожного движения ведет работу по следующим направлениям: анализ состояния  аварийности на транспорте на территории города, совершенствование организации дорожного движения в г. Благовещенске, планирование и контроль выполнения мероприятий по улучшению состояния улично-дорожной сети города, обследование маршрутной сети транспорта общего пользования и железнодорожных переездов в городе, мероприятия по устранению выявленных недостатков; состояние детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма на территории города и меры по его предупреждению, мероприятия по развитию наружного освещения дорожно-уличной сети города.

Одним из факторов, влияющих на уровень безопасности дорожного движения, является состояние дорожно-уличной сети.

Ежегодно производится обследование дорог и улиц городского округа  Благовещенска на предмет соответствия состояния дорог требованиям безопасности дорожного движения.

Выявленные в результате работы комиссионного обследования недостатки - несоответствие дорожно-уличной сети городского округа нормативным параметрам, обеспечивающим безопасное  дорожное движение: по ширине проезжей части, по состоянию дорожного покрытия, по освещению, по оснащению техническими средствами регулирования дорожного движения -  в первоочередном порядке учитываются при объектном планировании благоустройства города.

Кроме того, на комиссии рассматриваются обращения жителей и организаций города по вопросам условий безопасности на дорогах города, в дворовых территориях, работы общественного транспорта.

В текущем году состоялось четыре заседания комиссии по безопасности дорожного движения. На комиссии определены мероприятия, планируемые к выполнению в текущем году, в том числе рассмотрены вопросы о необходимости обустройства средств регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети города Благовещенска, определены места размещения светофорных объектов, пешеходных переходов, гостевых стоянок в районах расположения образовательных учреждений, места остановок транспорта общего пользования. Выполнены работы по организации дорожного движения на привокзальной площади железнодорожного вокзала, с расширением гостевой стоянки, разнесением мест остановок для автобусов и троллейбусов, определением места размещения легковых такси.

В рамках работы комиссии проводится системная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Органами ГИБДД выявлено и пресечено 2098 (АППГ - 2120) нарушений ПДД в части перевозки детей, не пристегнутых ремнями безопасности.

Управлением образования совместно с отделением ГИБДД УВД по городу Благовещенску в течение 2011-2012 учебного года проведены мероприятия в образовательных и оздоровительных учреждениях в рамках акции по безопасности дорожного движения «Внимание - дети!».

В ведомстве управления образования находится 41 дошкольное учреждение, 21 общеобразовательное учреждение и 8 учреждений дополнительного образования.

В образовательных учреждениях проведены занятия и классные часы, посвященные безопасности дорожного движения. Педагогами совместно с сотрудниками ОГИБДД ГУ МОМВД ОГИБДД ГУ «Благовещенское» Амурской области проведены беседы и лекции с детьми, родителями о соблюдении правил дорожного движения на улицах и дорогах, рассмотрены вопросы предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения. Во всех образовательных учреждениях города распространены листовки, буклеты среди родителей и детей по профилактике ДДТТ.

Во всех общеобразовательных учреждениях в классных комнатах начальных классов и групповых комнатах ДОУ оборудованы уголки по правилам дорожного движения. С учащимися, нарушившими ПДД, были проведены беседы, классные часы.

В течение 2011-2012 учебного года учебно - материальная база образовательных учреждений пополнилась наглядными пособиями, видеофильмами, познавательно-развивающими играми, компьютерными программами. МОБУ СОШ № 12, МОАУ СОШ № 28 оснащены необходимым оборудованием и наглядным материалом по ППД (компьютер, сканер, видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, кассеты и диски с учебными фильмами, компьютерные программы по ПДД, магнитные автомобили, дорожные знаки, магнитные стенды с элементами дорог "Моя дорога в школу"). В каждом образовательном учреждении оборудованы специальные стенды по безопасности дорожного движения со сменными плакатами, фотовитрины.

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, наиболее  распространенным нарушением ПДД является переход проезжей части в неустановленном месте. Зарегистрировано 28 ДТП, произошедших по вине детей.

На тех участках улично-дорожной сети, где выполнен комплекс работ по обеспечению безопасного движения детей в районах расположения учреждений образования (обустройство пешеходных переходов с вызывным светофором, обустройство дорожных ограждений для канализирования движения пешеходов, строительство тротуаров и пешеходных подходов, установка соответствующих дорожных знаков) исключены случаи травмирования детей.

4. Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Благовещенске на 2009 – 2012 годы».

В городе Благовещенске принята долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Благовещенске на 2012 – 2016 годы». Ранее, с 2007 года действовала муниципальная целевая программа «Обеспечение детской безопасности на дорогах города Благовещенска», а также долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Благовещенске на 2009 – 2012 годы».

Целью программы является:

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Обеспечение безопасности на дорогах является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения. Для достижения указанных целей программы необходимо решить следующие  задачи:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. детского;

создание условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов;

совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

Наличие в долгосрочной целевой программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Благовещенске на 2012 – 2016 годы» мероприятий, аналогичных мероприятиям, содержащимся в федеральной и областной целевых программах, дает возможность реализации программных мероприятий на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов.

Система программных мероприятий имеет следующие направления:

1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Организация информирования населения города по вопросам безопасности дорожного движения через средства массовой информации, размещение информации на фотостендах и т.д. Обеспечение условий повышения уровня знаний по безопасности дорожного движения у юных участников дорожного движения.

2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городах, в том числе строительство пешеходных переходов в разных уровнях; создание благоприятных условий для движения транспортных средств и пешеходов, оборудование перекрестков и пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного  движения.

За период 2007 - 2011 гг. в городе обустроено:

- 26 транспортных светофоров, в том числе один светофорный объект на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета;

- 5 вызывных светофоров на пешеходных переходах;

- в районах школ, а также на опасных участках улиц обустроены искусственные дорожные неровности;

- выполнены дорожные ограждения протяженностью более 2,0 тыс. пог. м.;

- выполнены удерживающие устройства, протяженностью 0,1 тыс. пог. м.;

- завершено строительство за счет средств федерального бюджета  подземного пешеходного перехода по ул. Театральная.

- выполнена модернизация светофорных объектов на 15 перекрестках.

В 2012 году выполнены следующие мероприятия:

- обустроены вызывным светофором 3 пешеходных перехода:            ул. Кольцевая - ул. Шимановского, ул. Мухина - ул. Пролетарская,       ул. Пушкина - ул. Чайковского;

- обустроены гостевые стоянки в районе расположения МОУ СОШ     № 5, № 6, № 13;

- модернизировано 16 светофорных объектов;

- обустроена искусственная дорожная неровность в с. Белогорье в районе пешеходного перехода;

- обустроены нерегулируемые пешеходные переходы по ул. Зейская на пересечении с ул. Б.Хмельницкого, по ул. Комсомольская в районе расположения МОУ СОШ № 26 с установкой ИДН.

До конца октября будут выполнены следующие мероприятия:

- обустройство леерных ограждений протяженностью 400 м в районе расположения МОУ СОШ № 5, № 15;

- обустройство вызывного светофора на пешеходном переходе по ул. Кантемирова в районе расположения МОУ СОШ № 22;

- обустройство 4 остановочных пунктов транспорта общего пользования.

(Информация по выполнению мероприятий в 2009 – 2012 годах прилагается.)

5. Планирование мероприятий по безопасности дорожного движения.

Запланированы на 2013 г. и последующие годы выполнение  следующих мероприятий:

- организация комплекса автоматизированных систем фото-видеофиксации нарушений ПДД. В соответствии с поручением губернатора Амурской области прорабатывается вопрос по финансированию установки и содержанию данного комплекса в городе Благовещенске. Планируется установка 25 приборов фото-видеофиксации;

- разработка проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Благовещенска, включая дислокация средств регулирования дорожного движения;

- реконструкция ул. Красноармейская на участке от ул. Больничная до ул. Загородная с обустройством пешеходного перехода, переносом остановочных пунктов, обустройством гостевых стоянок;

- реконструкция пересечения ул. Загородная – ул. Студенческая с выполнением мероприятий по обеспечению безопасных условий дорожного движения;

- обустройство леерных ограждений в районах расположения учебных заведении  (МОУ СОШ № 10), на подходах к пешеходным переходам протяженностью более 500 м;

- обустройство новых и реконструкция существующих остановочных пунктов в количестве 35 ед.;

- организация гостевых стоянок на следующих участках:

- по ул. 50 лет Октября на участке: ул. Ленина – ул. Зейская;

- по ул. Пионерская на участке: ул. Амурская – ул. Зейская;

- по ул. Амурская на участке: ул. 50 лет Октября – ул. Шевченко;

- по ул. Василенко на участке: ул. Институтская – ул. Воронкова;

- по ул. Шевченко на участке: ул. Зейская – ул. Амурская;

- обустройство нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Ленина в районе домов №№ 174, 186, 283, № 285 с установкой ИДН,

- обустройство пешеходных переходов с вызывным светофором в количестве 15 шт.;

- обустройство 25 транспортных светофоров на пересечении улиц.

Для выполнения основных мероприятий по созданию безопасных условий дорожного движения в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Благовещенске на 2012 – 2016 годы» необходимы финансовые средства из городского бюджета на 2013 год в сумме 29620,0 тыс. руб., на 2014 – 2016 годы – 51650,0 тыс. руб.

В целях обеспечения выполнения в полной мере мероприятий по безопасности дорожного движения необходимо софинансирование из средств федерального и областного бюджетов.

Администрацией города Благовещенска направлены предложения по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Благовещенска для включения в проект областной долгосрочной целевой программы на общую сумму 448,0 млн. руб.. в том числе на строительство 4 пешеходных переходов в разных уровнях, выполнения наружного освещения протяженностью более 5000,0 м, обустройства 25 транспортных светофорных объектов и 15 вызывных пешеходных светофоров, создание Центра организации дорожного движения, включая  оснащение его средствами мониторинга дорожно-транспортной ситуации, приобретение аппаратно-программных комплексов для обеспечения безопасности дорожного движения и др.

Приложение на 5 л. в 1 экз.

Первый заместитель главы администрации –

начальник управления ЖКХ  администрации

города Благовещенска                                                                    В.А.Константинов