Приложение

к решению Благовещенской городской Думы

от  26.04.2012 № 39/58

Информация

о реализации долгосрочной целевой программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Благовещенске

на 2009 – 2011 годы»

| Период реализации программных мероприятий | Адрес многоквартирного дома | Вид ремонта | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | ул. Студенческая д.25 | замена 5-ти лифтов | Городской бюджет - 6 627,0 |
| 2010 | ул. 50 лет Октября д.62. ул. 50 лет Октября д.62/2. ул. 50 лет Октября д.62/4. ул. 50 лет Октября д.62/6. ул. 50 лет Октября д.62/8. ул. Зейская д.12. ул. Калинина д.74. ул. Лазо д.52. ул. Лазо д.64. ул. Ленина д.121. ул. Ленина д.178. ул. Ленина д.25. ул. Ленина д.44. ул. Ленина д.76. ул. Островского д.65. ул. Пионерская д.24. ул. Пушкина д.36. ул. Студенческая д.25/1. ул. Театральная д.32. ул. Чайковского д.57. п. Моховая Падь ул. ДОС д.11. п. Моховая Падь ул. ДОС д.15. | софинансирование работ по капитальному ремонту в рамках региональной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Амурской области в 2010-2012 годах» в 22-х многоквартирных домах за муниципальные помещения. Ремонт в домах производился в соответствии с требованиями Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» № 185-ФЗ от 21.07.2007 | Фонд содействия реформированию ЖКХ – 133969,9 Областной бюджет - 8779,1 Городской бюджет - 571,0 Средства собственников - 7 910,4 |
| 2011 | ул. Чайковского д. 193 ул. Чайковского д. 193/2 | ремонт кровли | Городской бюджет - 1 000,0 Средства собственников - 2 141,3 |

- В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Благовещенске на 2009 – 2011 годы»:

- устранены неисправности изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах   общей площадью 10 012,1 кв.м., и произведено софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 108 852,1 кв.м.

- обеспечена сохранность 25-ти многоквартирных дома.

- реализован механизм софинансирования работ по капитальному ремонту собственников помещений в многоквартирных домах.

- на территории муниципального образования достигнуты показатели реформирования ЖКХ установленные 14 статьей Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».