Приложение № 2

к решению Благовещенской городской Думы

от 21.07.2011 № 28/80

- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

- ОАО "АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2011-2014 ГГ.

.

г. Благовещенск

- I. ПАСПОРТ

- инвестиционной программы
ОАО «Амурские коммунальные системы» по развитию системы холодного водоснабжения города Благовещенска на 2011-2014 гг.

| Наименование Программы | - Инвестиционная Программа ОАО «Амурские коммунальные системы» по развитию системы холодного водоснабжения города Благовещенска на 2011-2014 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | # Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» - Решение Благовещенской городской Думы от 27.10.2005 № 5/48 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2005-2013 гг.» - Постановление администрации г. Благовещенска от 30.06.2010 № 2715 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 гг.» - Постановление мэра города Благовещенска от 22.04.2008 №1241 «Об утверждение Положения о порядке рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Благовещенска» - Постановление администрации города Благовещенска от 03.05.2011 № 1961 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ ОАО «Амурские коммунальные системы» по развитию коммунальных систем города Благовещенска» |
| Заказчик Программы | Администрация города Благовещенска |
| Разработчик Программы | ОАО «Амурские коммунальные системы» |
| Исполнитель Программы | ОАО «Амурские коммунальные системы» |
| Сроки реализации Программы | 2011-2014 гг. |
| Цели и задачи программы Программы | Целями Программы являются: - обеспечение возможности подключения к сетям холодного водоснабжения новых потребителей путем модернизации и развития системы холодного водоснабжения города Благовещенска - снижение перебоев в холодном водоснабжении потребителей - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системе холодного водоснабжения |
|  | Задачами Программы являются: - привлечение инвестиций в объеме, необходимом для реализации Программы; - обеспечение надежности системы холодного водоснабжения, - обеспечение бесперебойности холодного водоснабжения населения |
| Объем финансирования Программы | Общий объем средств необходимых для реализации мероприятий программы составляет 237139,7 тыс. руб., из них по годам: 2011г. – 9372,0 тыс.руб.; 2012г. – 73280,0 тыс.руб.; 2013г. – 79275,7тыс.руб.; 2014г. – 75212,0 тыс.руб. |
| Источники финансирования Программы | Надбавка к тарифу – 106028,4 тыс.руб., из них по годам: 2012г. – 32938,4 тыс.руб.; 2013г. – 35180,0 тыс.руб.; 2014г. – 37910,0 тыс.руб. Плата за подключение - 131111,3 тыс.руб., из них по годам: 2011г. – 9372,0 тыс.руб.; 2012г. – 40341,6 тыс.руб.; 2013г. – 44095,7 тыс.руб.; 2014г. – 37302,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение подключения к сетям холодного водоснабжения строящихся объектов капитального строительства с общим объемом потребления холодного водоснабжения 3452,1 м3/сутки; - снижение перебоев в холодном водоснабжении потребителей на 0,3 час./чел; - увеличение индекса нового строительсва на 0,015 ед.; - повышение эффекивности использования электроэнергии (эффективность использования энергии) на 0,4745 кВтч/м3. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска. Система организации контроля за исполнением инвестиционной программы предусмотрена в договоре, заключаемом между ОАО «Амурские коммунальные системы» и администрацией города Благовещенска. |

II. Цели и задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа разработана в целях:

- реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2005 - 2013 годы»;

- реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы»;

- повышения эффективности использования энергетических ресурсов в системе водоснабжения;

- обеспечения возможности подключения к сетям холодного водоснабжения новых потребителей путем модернизации и развития систем холодного водоснабжения города Благовещенска.

Основными задачами Программы являются:

- привлечение инвестиций в объеме, необходимом для реализации инвестиционной программы;

- обеспечение надежности системы холодного водоснабжения;

- обеспечение бесперебойности холодного водоснабжения населения;

- внедрение системы автоматизированного управления технологическими процессами;

- применение энергосберегающих технологий и оборудования.

- III. План технических мероприятий инвестиционной программы

План технических мероприятий, направленных на достижение целей инвестиционной программы содержит мероприятия по строительству и модернизации объектов системы холодного водоснабжения, вошедшие в муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2005-2013 гг.» и долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 гг.» (Приложение № 1).

План технических мероприятий представляет объемы необходимого финансирования с разбивкой по годам на период 2011-2014 гг. и мероприятиям. При определении стоимости инвестиционных мероприятий Программы использованы укрупненные показатели стоимости некоторых мероприятий, а также коммерческие предложения на приобретение оборудования и выполнение работ.

V. Ожидаемые результаты

В результате реализации инвестиционных мероприятий будет достигнуто:

- обеспечение подключения к сетям холодного водоснабжения строящихся объектов капитального строительства с общим объемом потребления холодного водоснабжения 3452,1 м3/сутки;

- сокращение объема потребления электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды – 766,52 тыс. кВт.ч./год

- снижение  потерь водного ресурса – 123,5 тыс. м3./год;

- увеличение индекса нового строительсва на 0,015 ед;

- снижение перебоев в холодном водоснабжении потребителей на 0,3 час./чел.

Расчет ожидаемого результата от реализации мероприятий программы

по холодному водоснабжению, финансируемых за счет надбавки к тарифам, отражен в приложении № 2.